

**ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง**

**เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564**

**…………………………………**

ตามที่เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 – 2564

แล้วเสร็จ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ไป แล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ชัยศรี มีพัฒน์

(นายชัยศรี มีพัฒน์)


นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง



**แผนพัฒนาสี่ปี**

**(พ.ศ. 2561 – 2564)**

****

**เทศบาลตำบลไม้เรียงอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน**

**สำนักปลัดเทศบาล**

**โทร.0-7567-1263**

**www.mairiang.go.th**

**ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน**

### 1. ด้านกายภาพ

* 1. **ที่ตั้งเทศบาลตำบลไม้เรียง**

### เทศบาลตำบลไม้เรียงได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลไม้เรียงตามพระราชบัญญัติ

### เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 นั้น เทศบาลตำบลไม้เรียงเป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน 4 แห่ง ของอำเภอฉวาง ได้แก่ เทศบาลตำบลฉวาง เทศบาลตำบลจันดี เทศบาลตำบลไม้เรียงและเทศบาลตำบลปากน้ำ โดยมีสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ในเขตตำบลไม้เรียง

ที่ตั้งเทศบาลตำบลไม้เรียงอยู่ห่างจากอำเภอฉวาง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ 2.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,730 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนข้างเคียงดังนี้

**ทิศเหนือ** ติดต่อกับหมู่ 5 บ้านปากกะเปียด ตำบลนาเขลียง

**ทิศใต้**  ติดต่อกับหมู่ 7 บ้านหนองมวง ตำบลไม้เรียง

**ทิศตะวันออก** ติดต่อกับแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 บ้านไสโคกเกาะ และหมู่ที่ 3

บ้านท่าแห้ง ตำบลนาแว

**ทิศตะวันตก** ติดต่อกับทางรถไฟและหมู่ที่ 2 บ้านคลองหราด ตำบลไม้เรียง

* 1. **สภาพภูมิประเทศ**

เป็นลักษณะของที่ราบเชิงเขา มีภูเขาอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงของพื้นที่

อยู่ระหว่าง 50-100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีแม่น้ำลำคลองที่สำคัญคือ แม่น้ำตาปีไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล

**1.3 ลักษณะของดิน**

บริเวณเทศบาลเป็นดินเนื้อละเอียด มีอินทรีย์วัตถุน้อย เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ส่วนบริเวณอื่นเป็นบริเวณที่สูงหรือเนินเขา ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อหยาบ มีอินทรีย์วัตถุน้อยเหมาะสำหรับการปลูกไม้ยืนต้น

**1.4 ลักษณะภูมิอากาศ**

เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภาคม มีอากาศ

ร้อนตลอดฤดูและฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มกราคม

**2. ด้านการเมือง/การปกครอง**

* 1. **เขตการปกครอง**

แบ่งออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 ประกอบด้วยชุมชนตลาดทานพอ

ชุมชนบ้านหนองหอย และหมู่ที่ 8 มีชุมชนบ้านหนองตรุด ชุมชนบ้านแหลมทอง ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา และชุมชนบ้านในทอนพัฒนา แต่ละชุมชน มีพื้นที่ ดังนี้

2.1.1 พื้นที่ชุมชนบ้านหนองหอย เนื้อที่ 361 ไร่ 3 งาน 98.64 ตารางวา

2.1.2 พื้นที่ชุมชนตลาดทานพอ เนื้อที่ 106 ไร่ 1 งาน 12.05 ตารางวา

2.1.3 พื้นที่ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา เนื้อที่ 67 ไร่ 1 งาน 60.99 ตารางวา

2.1.4 พื้นที่ชุมชนบ้านในทอนพัฒนา เนื้อที่ 82 ไร่ - งาน 19.38 ตารางวา

2.1.5 พื้นที่ชุมชนบ้านแหลมทอง เนื้อที่ 285 ไร่ 1 งาน 8.37 ตารางวา

2.1.6 พื้นที่ชุมชนบ้านหนองตรุด เนื้อที่ 1099 ไร่ 2 งาน 59.98 ตารางวา

* 1. **เขตการเลือกตั้ง**

แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต คือ เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2

เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 3) มี 2 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

เขตที่ 1 หน่วยที่ 1 บ้านเลขที่คู่ สถานที่เลือกตั้ง อาคาร 6 โรงเรียนวัดหาดสูง

เขตที่ 2 หน่วยที่ 1 บ้านเลขที่คี่ สถานที่เลือกตั้ง อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดหาดสูง

เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที่ 8) มี 2 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

เขตที่ 2 หน่วยที่ 1 บ้านเลขที่คู่ สถานที่เลือกตั้ง โรงรถดับเพลิงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไม้เรียง

เขตที่ 2 หน่วยที่ 2 บ้านเลขที่คี่ สถานที่เลือกตั้ง โรงจอดรถเทศบาลตำบลไม้เรียง

* 1. **ด้านการเมืองการบริหาร**

**โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล**

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไม้เรียง ( เทศบาลขนาดเล็ก )

เทศบาลตำบลไม้เรียง

ผู้บริหาร

สภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี 1 คน

รองนายกเทศมนตรี 2 คน

เลขานุการนายกฯ 1 คน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน

ประธานสภา 1 คน

รองประธานสภา 1 คน

เลขานุการสภา 1 คน

**ปลัดเทศบาล**

สมาชิกสภาเทศบาล

จำนวน 12 คน

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน**

**รองปลัดเทศบาล**

กอง

การศึกษา

กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

กอง

ช่าง

กอง

คลัง

สำนักปลัด

เทศบาล

**โครงสร้าง อัตรากำลังและบุคลากร**

**(1) ฝ่ายการเมือง** มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 17 คน ดังต่อไปนี้

- นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง จำนวน 1 คน

- รองนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง จำนวน 2 คน

- เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง จำนวน 1 คน

- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง จำนวน 1 คน

- สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง จำนวน 12 คน

**(2) ข้าราชการประจำ** แบ่งออกเป็น 1 สำนัก 4 กอง มีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 28 คน

ดังต่อไปนี้

1) พนักงานเทศบาล จำนวน 18 คน

2) ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน

3) พนักงานจ้าง จำนวน 6 คน

**รวมทั้งหมด 28 คน**

**อัตรากำลัง**

**พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลไม้เรียง**

**ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยงาน** | **พนักงานเทศบาล**  **จำนวน (คน)** | **ลูกจ้างประจำ** | **พนักงานจ้าง** | **รวมลูกจ้าง** | **รวมทั้งหมด** |
| นักบริหารงานเทศบาล | 2 | - | - | - | 2 |
| สำนักปลัดเทศบาล | 7 | 2 | 4 | 6 | 13 |
| กองคลัง | 3 | - | - | - | 3 |
| กองช่าง | 2 | - | 2 | 2 | 4 |
| กองสาธารณสุขฯ | 2 | 2 | - | 2 | 4 |
| กองการศึกษา | 1 | - | - | - | 1 |
| หน่วยตรวจสอบภายใน | 1 | - | - | - | 1 |
| **รวม** | **18** | **4** | **6** | **10** | **28** |

**3. ประชากร**

* 1. **ด้านจำนวนประชากร**

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีประชากรจำนวน 2,497 คน เป็นชาย จำนวน 1,226 คน

เป็นหญิง 1,271 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,220 ครัวเรือน ความหนาแน่นครัวเรือนละ 4 – 5 คน สามารถแยกช่วงอายุได้ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 )

**3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ช่วงอายุ** | **ชาย**  **(คน)** | **หญิง**  **(คน)** | **รวม**  **(คน)** |
| น้อยกว่า 1 ปีเต็ม  1 ปีเต็ม - 6 ปี  7 ปีเต็ม - 12 ปี  13 ปีเต็ม - 17 ปี  18 ปีเต็ม - 25 ปี  26 ปีเต็ม – 60 ปี  มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป | 10  104  91  72  111  633  205 | 12  65  77  62  131  666  258 | 22  169  168  134  242  1299  463 |
| **รวมทั้งหมด** | **1,226** | **1,271** | **2,497** |

**4. สภาพทางสังคม**

* 1. **ด้านการศึกษา**

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีสถาบันการศึกษาจำนวน 4 แห่ง รายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โรงเรียน/สถาบันการศึกษา | ระดับ | จำนวนนักเรียน  (คน) | จำนวนครู  (คน) | หน่วยงานที่  รับผิดชอบ/สังกัด |
| 1  2  3  4 | ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์  วัดหาดสูง  วัดหาดสูง  เจริญมิตร  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ | เด็กเล็กก่อนเกณฑ์  อนุบาล  ป.1 – ป. 6  อนุบาล  ป.1 – ป. 6  ม.1 – ม.3  ปวช. 1 – ปวช. 3 | 97  24  160  194  453  239  125 | 4  2  10  8  21  11  8  (พิเศษ 2) | กรมศาสนา  สำนักงานคณะกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรม การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรม-การส่งเสริมการ  ศึกษาเอกชน |

* 1. **ด้านสาธารณสุข**

การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลบ้านทานพอ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 บ้านหนองตรุด มีเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล จำนวน 3 คน ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้านของตำบลไม้เรียง ได้แก่ หมู่ที่ 3 , 4 , 6 , 7 และหมู่ที่ 8 ชนิดของโรค 10 อันดับได้แก่

1. โรคอาการแสดงที่ผิดปกติ

2. โรคระบบกล้ามเนื้อ

3. โรคระบบหายใจ

4. โรคระบบย่อยอาหาร

5. โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง

6. โรคระบบไหลเวียนเลือด

7. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ

8. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

9. โรคตารวมส่วนประกอบของตา

10. โรคและอาการอื่น

* 1. **ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีสถานีตำรวจภูธรไม้เรียง จำนวน 1 แห่ง คอยให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล

* 1. **การสังคมสงเคราะห์**

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไม้เรียงยังไม่มีสถานสงเคราะห์ในพื้นที่แต่เทศบาลให้ความช่วยเหลือ ทางด้าน

การเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่นโครงการช่วยเหลือเด็ก โครงการช่วยเหลือคนพิการ โครงการช่วยเหลือคนชรา เป็นต้น

**5. ระบบบริการพื้นฐาน**

#### การไฟฟ้า

การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอฉวาง ซึ่งในปัจจุบันสามารถให้บริการได้ครบทุกครัวเรือน

* 1. **การประปา**

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง ไม่มีกิจการประปาเป็นของตนเอง ต้องอาศัยการบริการจากสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจันดี ซึ่งปัจจุบันการให้บริการน้ำประปายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 498 ครัวเรือน

* 1. **การสื่อสารและโทรคมนาคม**

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง อยู่ในบริเวณย่าน

ชุมชนตลาดทานพอ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 3 นอกจากนี้ยังมีตู้ไปรษณีย์ตั้งกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของชุมชน จำนวน 7 แห่ง

**โทรศัพท์**  การให้บริการทางด้านโทรศัพท์ ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง อยู่ในหน้าที่

ความรับผิดชอบของ บริษัท ทศท.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาจันดี (เขตโทรศัพท์ภูมิภาคที่ 7) มีจำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขตพื้นที่ จำนวน 113 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีโทรศัพท์มือถือที่ประชาชนมีการใช้บริการอย่างกว้างขวางครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน

**โทรทัศน์** ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียงเกือบทุกครัวเรือนจะมีโทรทัศน์ ซึ่งใช้เป็นแหล่ง

สถานีข้อมูลข่าวสาร รายการบันเทิง และ สาระต่าง ๆ ที่จะสามารถให้ความรู้กับประชาชนได้

**Internet** เทศบาลได้จัดตั้งศูนย์ ICT เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยจัดตั้งไว้ ณ ศูนย์เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไม้เรียง ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 18.30 น. ปัจจุบันมีประชาชนมาใช้บริการโดยเฉลี่ยเดือนละ 200 คน

**6. ระบบเศรษฐกิจ**

* 1. **รายได้ประชากร**

รายได้ส่วนใหญ่ของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้มาจากการประกอบอาชีพด้าน

การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

* 1. **การเกษตรกรรม**

อาชีพด้านเกษตรกรรมของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง เช่น การทำสวนยางพารา

ทำนา ทำสวนผลไม้ นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวนครัวบ้างบางส่วน มีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพดังกล่าว จำนวน 300 ครัวเรือน หรือประมาณ 1,051 คน

* 1. **การอุตสาหกรรม**

อาชีพด้านอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง เป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนหรืออุตสหกรรม

ขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านซ่อมเครื่องยนต์ 8 แห่ง โรงเลื่อย 1 แห่ง ซึ่งมีราษฎรประกอบอาชีพนี้น้อยเมื่อเทียบกับราษฎรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม

* 1. **การพาณิชยกรรม/การบริการ**

อาชีพด้านการพาณิชยกรรมของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง สามารถจำแนกได้ 11ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ร้านจำหน่ายเครื่องชำต่างๆ จำนวน 35 ร้าน
2. ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม-อาหาร จำนวน 16 ร้าน
3. ร้านจำหน่ายเสื้อผ้า จำนวน 10 ร้าน
4. ร้านบริการเสริมสวย จำนวน 15 ร้าน
5. ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเหล็ก-เครื่องยนต์ จำนวน 8 ร้าน
6. ร้านจำหน่ายอะไหล่ยนต์ จำนวน 2 ร้าน
7. ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน 7 ร้าน
8. ร้านจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง จำนวน 49 ร้าน
9. ร้านบริการตัดผมชาย จำนวน 6 ร้าน
10. ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 ร้าน
11. ร้านบริการซ่อมรถ จำนวน 7 ร้าน

ซึ่งการประกอบอาชีพด้านบริการประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น นั้น มีแนวโน้มทางด้านการ

ลงทุนที่คงที่หรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

* 1. **การปศุสัตว์**

ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่นของราษฎรในเขตพื้นที่ เทศบาลส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้ เพื่อ

บริโภคในครัวเรือน สัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่ ได้แก่ ไก่ โค สุกร ปลา

**7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)**

**7.1 ประเภทของการทำการเกษตร**

- มีการทำสวนยางพารา จำนวน 102 ครัวเรือน จำนวน 589 ไร่ ผลผลิต 300 กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 1,500 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,000บาท/ไร่

- มีการทำสวนปาล์มน้ำมัน จำนวน 12 ครัวเรือน จำนวน 60 ไร่ ผลผลิต 1500 กก./ไร่

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,000บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 5,000บาท/ไร่

- มีการทำสวนมังคุด จำนวน 9 ครัวเรือน จำนวน 16 ไร่ ผลผลิต 300 กก./ไร่ ต้นทุนการผลิต

เฉลี่ย 3,000 บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 3,500บาท/ไร่

- มีการทำสวนลองกอง จำนวน 4 ครัวเรือน จำนวน 4 ไร่ ผลผลิต 200 กก./ไร่ ต้นทุน

การผลิตเฉลี่ย 1,500บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 2,000บาท/ไร่

- มีการทำสวนเงาะ จำนวน 2 ครัวเรือน จำนวน 2 ไร่ ผลผลิต 100 กก./ไร่ ต้นทุน

การผลิตเฉลี่ย 1,500บาท/ไร่ ราคาขายโดยเฉลี่ย 4,000บาท/ไร่

**7.2 แหล่งน้ำทางการเกษตร (แหล่งน้ำธรรมชาติ)**

- มีแม่น้ำตาปีไหลผ่าน 1 สาย มีคลองสาธารณะประโยชน์ (คลองบอด) 1 แห่ง

**8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม**

**8.1 ด้านศาสนา**

ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดหาดสูงและสวนพุทธธรรมป่าช้าปากหลามเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและศูนย์รวมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

**8.2 ด้านประเพณี และงานประจำปี**

ราษฎรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณ

จนถึงปัจจุบัน เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งประเพณีดังกล่าวเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของราษฎรในเขตเทศบาล ทางเทศบาลได้ให้การสนับสนุนและมีเจตนารมณ์ที่จะสืบทอดให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบต่อไป

**9. ทรัพยากรธรรมชาติ**

**9.1 ทรัพยากรน้ำ**

เทศบาลตำบลไม้เรียงมีแม่น้ำตาปี ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูเขาหลวงไหลผ่านท้องที่เทศบาล

ทำให้พื้นที่ในเขตเทศบาล เป็นพื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรเนื่องจากมีน้ำอุดมสมบูรณ์

9.2 **ทรัพยากรป่าไม้**

ด้านทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไม้เรียงส่วนใหญ่จะเป็นไม้ยืนต้น จำพวกพืชสวน เช่น มังคุด ทุเรียน ยางพารา ฯลฯ

**9.3 ทรัพยากรธรณี**

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียงมีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์ทั้งส่วนที่เป็นที่ราบ ที่ราบลุ่ม

จึงทำให้เหมาะแก่การเกษตร ทั้งการทำสวนยางพารา การทำสวนผลไม้ และทำนา

**10. ศักยภาพด้านเครื่องมือเครื่องใช้**

เทศบาลตำบลไม้เรียงมีเครื่องมือเครื่องใช้ ไว้บริการในด้านการกำจัดขยะมูลฝอย ,

ให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในยามเร่งด่วน และคอยช่วยเหลือภารกิจต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

ดังนี้

* รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
* รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
* รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 2 คัน
* รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
* รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน
* รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน

- รถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน

- รถบรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน

**ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง**

**ตามแผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2557 – 2560)**

1. **สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560**
   1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบประมาณ** | **ปี พ.ศ. 2557** | **ปี พ.ศ. 2558** | **ปี พ.ศ. 2559** | **ปี พ.ศ. 2560** |
| **ประมาณการรายรับ**   * หมวดภาษีอาการ * หมวดค่าธรรมเนียมฯ * หมวดรายได้จากทรัพย์สิน * หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด * หมวดภาษีจัดสรร * หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 288,000.-  830,000.-  150,000.-  70,000.-  14,662,000.-  11,000,000 | 289,000.-  841,000.-  200,000.-  70,000.-  15,600,000.-  11,000,000.- | 315,000.-  586,000.-  268,000.-  100,000.-  17,231,000.-  10,000,000.- | 316,000.-  582,000.-  250,000.-  80,000.-  17,272,000.-  15,100,000.- |
| **รวมประมาณการรายรับ** | **27,000,000.-** | **28,000,000.-** | **28,500,000.-** | **33,600,000.-** |
| **รายจ่ายจริง**   * งบกลาง * งบบุคลการ * งบดำเนินงาน * งบลงทุน * งบเงินอุดหนุน | 835,041.70  10,318,113.00  5,591,654.42  3,905,389.33  875,785.- | 806,015.48  8,778,374.-  8,696,831.62  4,873,638.10  70,000.- | 661,182.19  9,646,780.-  7,661,168.27  5,433,794.04  200,000.- | 284,100.-  834,362.-  227,464.58  -  - |
| **รวมรายจ่ายจริง** | **21,525,983.45** | **23,224,859.20** | **23,602,924.50** | **1,345,926.58** |
| **รายรับจริง** | **25,484,402.36** | **25,823,776.90** | **25,090,694.09** | **4,897,733.93** |
| ผลต่าง | **3,958,418.91** | **2,598,917.70** | **1,487,769.59** | **3,551,807.35** |

หมายเหตุ.- ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

* 1. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

### การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559

### ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา**  **สามปี 2557 - 2559** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 3 |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 31 | 14 |
| 3. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 14 | 4 |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ | 8 | 0 |
| 5. ด้านสังคมชุมชน | 20 | 3 |
| 6. ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ | 25 | 7 |
| **รวมทั้งหมด** | **115** | **31** |
| **จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ** | **26.95** | |

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560

### ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา**  **สามปี 2558 - 2560** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | 2 |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 30 | 17 |
| 3. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 19 | 2 |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ | 6 | 0 |
| 5. ด้านสังคมชุมชน | 26 | 3 |
| 6. ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ | 17 | 6 |
| **รวมทั้งหมด** | **114** | **30** |
| **จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ** | **26.31** | |

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561

### ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา**  **สามปี 2559 - 2561** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 1 |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 22 | 13 |
| 3. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 15 | 2 |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ | 5 | 0 |
| 5. ด้านสังคมชุมชน | 13 | 2 |
| 6. ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ | 18 | 4 |
| **รวมทั้งหมด** | **82** | **22** |
| **จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้คิดเป็นร้อยละ** | **26.82** | |

### การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

**ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา

เทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบความต้องการของ

ประชาชนโดยก่อสร้าง และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในเขตเทศบาลให้มีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ของชุมชน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณลานหินเกร็ดตลาดนัดวันอังคาร ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พนังกั้นน้ำ หลังธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับปรุงถนนสายเลียบทางรถไฟ ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะตามจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด และบริการอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ

**ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม**

ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา

**ด้านการจัดการศึกษา** เทศบาลได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำอาหารที่มีคุณภาพ ทั้งอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน จัดสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ของเด็กเล่นต่าง ๆ แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์และโรงเรียนที่อยู่ในเขต ให้มีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการเรียน ซึ่งนักเรียนต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจ ที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีการเจริญเติบโตตามวัยที่เหมาะสม มีการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ มีพื้นที่บริเวณที่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กโรงเรียนวัดหาดสูง

**ด้านกีฬาและนันทนาการ** เทศบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กรอื่น ได้แก่ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล,โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในอำเภอ ท้องถิ่นอื่น/จังหวัด , เป็นต้น โดยมีวัตถุเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้สนใจในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติดและเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ

**ด้านวัฒนธรรม** เทศบาลสามารถสนับสนุนและส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนใน

เขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์หรือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่ไว้ เช่น ประเพณีแห่จาด ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีวันลอยกระทง ได้มีการฝึกอบรมดนตรีไทยและสากล ฯลฯ และสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจในวันและประเพณีสำคัญของชาติ โดยให้เยาวชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เช่น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น

**ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการดังนี้

1. บริหารจัดการและปรับปรุงการจัดการด้านขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ได้แก่ การจัดซื้อ จัดวางถังขยะและจัดให้มีรถบรรทุกขยะเก็บขนขยะให้เกิดความทั่วถึงทุกครัวเรือน เก็บกวาดขยะตามถนนและซอยในชุมชนต่างๆ รวมถึงในสวนสาธารณะ ล้างถังขยะประจำปี ขุดลอกคูระบายน้ำ ตลอดจนจัดให้มีรถดูดสิ่งปฏิกูลไว้บริการประชาชน
2. การปรับปรุงทัศนียภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความสะอาด และสวยงาม ได้แก่ ตัดหญ้า และฉีดยากำจัดวัชพืชบริเวณไหล่ถนนและซอยในชุมชน ตัดหญ้าสวยสาธารณะและสวยหย่อม ตัดแต่งกิ่งไม้ในชุมชน
3. ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน เด็ก เยาวชน เช่นโรคไข้เลือดออก โดยมีการเดินรณรงค์ป้องกันโรคและพ้นหมอกควันกำจัดยุงในชุมชน
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้พบปะกันเป็นประจำทุกเดือน
5. ร่วมสนับสนุน ดำเนินการ และประสานงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไม้เรียงในการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
6. จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนบ้านหนองตรุด เพื่อให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ และลดภาวะโลกร้อน
7. จัดให้มีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินไว้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

**ด้านเศรษฐกิจ**

ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา

* จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และทั่วถึง

* ได้มีการจัดหน่วยเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกคอยให้บริการแก่ประชาชน

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง

**ด้านสังคมชุมชน**

ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลไม้เรียงในปีที่ผ่าน

* เทศบาลได้ให้ความสำคัญต่อสังคมและชุมชนโดยการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์เบี้ย

ยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

* เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเขต

เทศบาลโดยจัดให้อปพร.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตระเวนตรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน พื้นที่ล่อแหลม สวนสาธารณะ หรือพื้นที่เสียงภัย นอกจากนี้ยังมีการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในเรื่องการจราจรในพื้นที่ เช่นตลาดนัด ในช่วงที่มีการจราจรคับขัน และจัดระเบียบตลาดนัดวันอังคาร เป็นต้น

**ด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ**

ผลการพัฒนาของเทศบาลตำบลไม้เรียงในปีที่ผ่านมา

* เทศบาลสนับสนุนโดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย

การทำประชาคมเมืองแต่ละชุมชน

* เทศบาลได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานในสำนัก/กองต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

* เทศบาลได้ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ กฎหมาย และรายงาน

กิจการของเทศบาลให้ประชาชนทราบโดยผ่านทางเสียงตามสายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

1. **ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560**
   1. ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตาม

สมควรแก่สถานะการการเงินและการคลัง ของเทศบาลตำบลไม้เรียง เช่น

* + 1. การก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนน ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในการสัญจรไป-มา
    2. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังซ้ำๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
    3. การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    4. การทำความสะอาดภายในชุมชน เช่น ล้างถนน ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะตามถนนสายต่าง ๆ ภายในชุมชน
    5. การรณรงค์ให้ความรู้และป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
  1. ผลกระทบ

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะจาก

เทศบาลตำบลไม้เรียง

1. **สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข พ.ศ. 2557 – 2560**
2. **ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการประเมิน ฯ**

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาในระยะที่ผ่านมามีจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา มีจำนวน

มาก แต่สามารถนำมาปฏิบัติได้น้อย เนื่องจากประสบปัญหาสถานะด้านการเงินและการคลังของเทศบาล

1. **การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบ**

ควรแก้ไขปัญหาที่พบโดยการมอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการจัดทำแผน ได้แก่

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง ให้จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงด้านงบประมาณของเทศบาล กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการบรรจุไว้ในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล

**ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค**

**1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี**

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

**1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12**

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน

5. ด้านความมั่นคง

6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ

7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

**1.3 แผนพัฒนา/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด**

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและแผนพัฒนาจังหวัด

**แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย**

**วิสัยทัศน์** (Vision)“ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ”

**นิยาม** : “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์ เศรษฐกิจการเกษตร” การพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ เป็นศูนย์ กลางการผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นต้น) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการ ผลิตสินค้าสำเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเน้นที่พืชและสัตว์ เศรษฐกิจศักยภาพสำคัญของกลุ่มจังหวัด ได้ แก่

ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลและกุ้งทะเลและการเป็นแหล่งเรียนรู้ สำคัญในระดับนานาชาติใน การพัฒนาการเกษตรและสร้างสรรค์ ให้ เกิดมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ สามารถดำเนินการได้ ในระดับพื้นที่บูรณาการรวมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ สามารถสร้างงาน สร้าง อาชีพและเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**นิยาม** : “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดมุ่งหมาย ปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องการมาเยี่ยมเยือน และการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักรสำคัญใน การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างมูลค่า คุณค่า ตลอดจนสร้างรายได้ และกระจายรายได้ สู่ ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน

**เป้าประสงค์รวม**

1) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ระบบเศรษฐกิจ

2) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

3) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก

4) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**ประเด็นยุทธศาตร์**

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการส่งออก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

**1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช

(พ.ศ.2561-2564)

**⦁ วิสัยทัศน์ “** องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**”**

**⦁ ยุทธศาสตร์การพัฒนา**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ.2561-2564) ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2560-2562 ประกอบด้วย **ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้**

⬩ **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ**

⬩ **พันธกิจ**

1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร

2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ

3. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน

4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท

5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ

6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด

7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว

8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องกับความต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน

9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์

⬩ **เป้าหมายการพัฒนา**

1. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี

2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น

3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้

4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่า การค้าการลงทุนของจังหวัด

**⬩ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน**

⬩ **พันธกิจ**

1. ฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำและลุ่มน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำท่วม รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ การจัดการน้ำเสีย

3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ

4. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและกำจัดขยะ แบบรวมศูนย์

6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ บุคลากร และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด

8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ

9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษา ปกป้องระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน

⬩ **เป้าหมายการพัฒนา**

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

⬩ **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต**

⬩ **พันธกิจ**

1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้าน

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน

4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ

5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล

6. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง

7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่

8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง

10. ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก

11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งพาตนเองได้

12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน การจัดทำแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน

⬩ **เป้าหมายการพัฒนา**

1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการเจริญพันธุ์ ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย

4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง

**⬩ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

⬩ **พันธกิจ**

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่

⬩ **เป้าหมายการพัฒนา**

1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับ ระบบขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพื้นที่

⬩ ยุทธศาสตร์ที่ 5 **การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

⬩ **พันธกิจ**

1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน

2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตามประเมินผล

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

⬩ **เป้าหมายการพัฒนา**

1. ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน

3. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการพัฒนา

**แผนพัฒนาจังหวัด**

|  |
| --- |
| **นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่ น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน** |
| **คำนิยามวิสัยทัศน์** |
| |  |  | | --- | --- | | คำจากวิสัยทัศน์ | หมายถึง | | นครแห่งอารยธรรม | นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง เอื้ออาทร มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ และมีประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน | | น่าอยู่น่าเที่ยว | เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่งเสริมสุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมืองพลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเที่ยว | | การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน | นครแห่งการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และนำนวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ำ และระบบชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินทำกิน การจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้ง สนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด สู่การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด | |
|  |
| **จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning)** |
| จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และกำหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้  1.เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว  2.เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว  3.ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ |
| **เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective)** |
| 1. เพิ่มรายได้จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยควบคู่กับการยกระดับ มาตรฐานคุณภาพ  2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  3.ประชาชนยึดหลักธรรมะในการดำเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  4. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)** |
| 1.บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  2.พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม  3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  4.พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |

**2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลไม้เรียง**

**2.1 วิสัยทัศน์**

**“เทศบาลตำบลไม้เรียง เป็นชุมชนเข็มแข็งและน่าอยู่”**

**2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไม้เรียง มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**❖ พันธกิจ**  สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน

**❖** **เป้าประสงค์** จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุกๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนมี

คุณภาพ

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบทุกด้านในเขตเทศบาล

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. พัฒนาปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพื้นฐาน | 1. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบถ้วนสะดวกรวดเร็ว |
| 2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อให้มีน้ำใช้ในการอุปโภค,การเกษตรและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ | 1. ร้อยละจำนวนครัวเรือนที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสาธารณะ |

**❖ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

กองช่าง

**❖** **ความเชื่อมโยง**

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. **ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**❖ พันธกิจ**  ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการ

ท่องเที่ยวนันทนาการและการกีฬา

**❖**  **เป้าประสงค์** ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้

ประชาชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

ร้อยละของเด็กที่ได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับมัธยมตอนต้น

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานหรือประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนในด้าน   การศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาอื่น ๆ ในทุกระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ | ร้อยละของเด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง |
| 1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการ   กีฬา | ร้อยละของเด็กและเยาวชนสนใจกีฬาเพิ่มขึ้น |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสาน   อนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น | ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น |

**❖ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

กองการศึกษา

**❖** **ความเชื่อมโยง**

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. **ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

**❖ พันธกิจ**  - ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข

- สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง

**❖** **เป้าประสงค์** - ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า

- มีสภาพแวดล้อมที่ดี

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพลานามัยให้มีคุณภาพ

- ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและพาหนะนำโรค

อย่างถูกสุขลักษณะ

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างคุณภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่ายกายและจิตใจ |
| 2.พัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชน | ร้อยละของประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น |
| 3. ส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | ร้อยละของปริมาณขยะลดลง |
| 4. ส่งเสริม สนับสนุน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ร้อยละของประชาชนใช้สถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น |

**❖ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**❖** **ความเชื่อมโยง**

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3. **ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**

**❖ พันธกิจ**  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**❖** **เป้าประสงค์** ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและ

แก้ปัญหาความยากจน

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

ร้อยละของประชาชนมีรายเพิ่มขึ้น

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ   โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน | ร้อยละของประชาชนมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| 2. ปรับปรุงระบบภาษีและแผนการบริหารทรัพย์สินของเทศบาลรวมทั้งปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อไปลงทุนในโครงการและกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจที่สามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน | ร้อยละของการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น |

**❖ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

- สำนักปลัดเทศบาล

- กองคลัง

**❖** **ความเชื่อมโยง**

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. **ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน**

**❖ พันธกิจ**  - พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต

- เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

**❖**  **เป้าประสงค์** ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคม เพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็งและจัดให้มี

สวัสดิการสังคม

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. สนับสนุนให้การสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ   ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | ร้อยละของเด็กผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 1. จัดการและสนับสนุนดูแลเกี่ยวกับความ   ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ร้อยละของประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |
| 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพของคน   และสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง | ร้อยละของสังคมมีความเข้มแข็ง |

**❖ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

- สำนักปลัดเทศบาล

**❖** **ความเชื่อมโยง**

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3. **ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**

**❖ พันธกิจ**  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการ

จัดการที่มีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบ

ประชาธิปไตย

**❖** **เป้าประสงค์** พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

**ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์**

ร้อยละของประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

**❖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา** | **ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์** |
| 1. ปลูกฝังจิตสำนึกตามหลักการปกครองระบบ   ประชาธิปไตย พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลกรเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ | ร้อยละของประชาชนให้ความสนใจในเรื่องการเมืองเพิ่มขึ้น |
| 1. ปรับปรุง ก่อสร้าง จัดซื้อจัดหาบูรณะอุปกรณ์   เครื่องมือเครื่องใช้ภายในสำนักงาน กอง ฝ่ายต่าง ๆ ตลอดจนอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | ร้อยละของความพร้อมในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น |

**❖ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

- สำนักปลัดเทศบาล

- กองคลัง

- กองช่าง

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- กองการศึกษา

**❖** **ความเชื่อมโยง**

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง

ธรรมาภิบาลและการบริหารบ้านเมืองที่ดี

**3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น**

**3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลไม้เรียง**

**ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลด้วยเทคนิค SWOT Analysis**

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ

เทศบาล อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น ในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า “ปัจจุบันเทศบาลมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน ( Weak – W ) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportanity – O ) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัจจัยภายใน** | |
| **จุดแข็ง Strength** | **จุดอ่อน Weak** |
| **1. ด้านบริหาร**  - เทศบาลมีการแบ่งส่วนราชการอย่างเป็นระบบตามภารกิจหรือความรับผิดชอบ  - เทศบาลมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่อย่างเป็นระบบ | **1. ด้านบริหาร**  - ยังขาดผู้บริหารในกอง/ฝ่าย จึงทำให้การบังคับบัญชา การสั่งการปฏิบัติขาดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพที่สูง |
| **2. ด้านกฎระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่**  - มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารงานของเทศบาล  - มีขอบเขต อำนาจรับผิดชอบเต็มพื้นที่เขตเทศบาลตำบลไม้เรียง | **2. ด้านกฎระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่**  - พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น |
| **3. ด้านบุคลกร**  - การจัดแบ่งโครงสร้างของเทศบาล มีความชัดเจนครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ในทุกภารกิจที่ชัดเจน  - มีการมอบอำนาจบริหารงานตามลำดับ | **3. ด้านบุคลากร**  - การพัฒนาบุคลากรจำนวนมากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  - ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการบริหารงานบุคคล |
| **4. ด้านงบประมาณ**  - มีเทศบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือใช้สำหรับในการพัฒนาท้องถิ่น | **4. ด้านงบประมาณ**  - รายได้ที่จัดเก็บเองมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้  - รายได้มีจำนวนจำกัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง |
| **5. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้**  - มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพียงพอ | **5. ด้านเครื่องมือเครื่องใช้**  - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าในการบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ |

**3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ปัจจัยภายนอก** | |
| **โอกาส Opportanity** | **อุปสรรค Threat** |
| **1. ด้านการเมืองการปกครอง**  - ประชาชนในพื้นที่มีอิสระและมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยสูง | **1. ด้านการเมืองการปกครอง**  - การกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมยังมีน้อย และไม่ต่อเนื่องขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง |
| **2. ด้านสังคม**  - มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น  - ส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรกรรมจึงยังเป็นฐานในการพัฒนาได้ | **2. ด้านสังคม**  - มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  - ชุมชนมีความเข้มแข็งและความสามัคคีลดลง  - ปัญหายาเสพติดในบางจุด  - ปัญหาระเบียบวินัยจราจร |
| **3. ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย**  - มีนโยบาย/กฎหมายให้เทศบาลดำเนินภารกิจได้มากขึ้น  - เทศบาลมีความคล่องตัวมากขึ้น | **3. ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย**  - นโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยบางครั้งไม่สามารถปฏิบัติได้ทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง  - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีน้อยพัฒนาไม่ทั่วถึง |
| **4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**  - ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ทำให้มีความสะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น  - มีศูนย์บริการ ICT ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน | **4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**  - ยังขาดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดในการทำงาน  - ยังขาดความเข้าใจในการใช้และบำรุงรักษาที่ถูกต้อง |

**ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ยุทธศาสตร์** | **ด้าน** | **แผนงาน** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **หน่วยงานสนับสนุน** |
| 1 | โครงสร้างพื้นฐาน | บริการชุมชนและสังคม | - แผนงานเคหะและชุมชน  - แผนงานงบกลาง | กองช่าง | สำนักปลัดเทศบาล |
| 2 | การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | บริการชุมชนและสังคม | - แผนงานการศึกษา  - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  - แผนงานบริหารงานทั่วไป | กองการศึกษา | สำนักปลัดเทศบาล |
| 3 | สาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | บริการชุมชนและสังคม | - แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  - แผนงานงบกลาง  - แผนงานเคหะและชุมชน | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กองช่าง |
| 4 | เศรษฐกิจ | เศรษฐกิจ | - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - แผนงานบริหารงานทั่วไป | กองคลัง | สำนักปลัดเทศบาล |
| 5 | สังคมชุมชน | บริการชุมชนและสังคม | - แผนงานงบกลาง  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  - แผนงานงบกลาง | สำนักปลัดเทศบาล | กองสาธารณสุขฯ |
| 6 | การสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | การดำเนินงานอื่น | - แผนงานบริหารทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล | -กองคลัง  -กองช่าง  -กองสาธารณสุขฯ  -กองการศึกษา |

**ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล**

1. **การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์**

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

**1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี** ประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน

1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

(8) แผนงาน 5 คะแนน

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

**2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี** ประกอบด้วย

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน

(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

ฉบับที่ 12 5 คะแนน

(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน

(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้

หลักประชารัฐ 5 คะแนน

(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน

(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน

(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

**3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 คะแนน

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)

3.4 วิสัยทัศน์ (5)

3.5 กลยุทธ์ (5)

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)

3.8 แผนงาน (5)

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)

3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)

**2. การติดตามและประเมินผลโครงการ**

เทศบาลตำบลไม้เรียงใช้การติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร

**3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม**

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน เดือนตุลาคมของทุกปีและ ข้อ 29 (3) กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ

จาก 3.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ

Kaplan & Norton

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model

(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ

ProblemSolving Method

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)

(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ

(11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม ข้อ (1)-

(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา

(Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

2.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

2.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)

2.5 ผลกระทบ (Impact) -----

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง** | | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **รวม 4 ปี** | |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 11 | 25,753,000 | 5 | 3,750,000 | 4 | 3,100,000 | 4 | 2,100,000 | 24 | 34,703,000 |
| 1.2 แผนงานงบกลาง | 2 | 200,000 | 2 | 200,000.00 | 2 | 200,000 | 2 | 200,000 | 8 | 800,000 |
| **รวม** | **13** | **25,953,000** | **7** | **3,950,000** | **6** | **3,300,000** | **6** | **2,300,000** | **32** | **35,503,000** |
| 2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 5 | 2,805,000 | 4 | 2,705,000 | 4 | 2,705,000 | 4 | 2,705,000 | 17 | 8,215,000 |
| 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ | 10 | 505,000 | 10 | 505,000 | 10 | 505,000 | 10 | 505,000 | 40 | 1,515,000 |
| นันทนาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 390,000 | 4 | 390,000.00 | 4 | 390,000 | 4 | 390,000 | 16 | 1,560,000 |
| **รวม** | **19** | **3,700,000** | **18** | **3,600,000** | **18** | **3,600,000** | **18** | **3,600,000** | **73** | **11,290,000** |
| 3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | 3 | 245,000 | 3 | 245,000 | 3 | 245,000 | 3 | 245,000 | 12 | 980,000 |
| สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 แผนงานงบกลาง | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 4 | 400,000 |
| 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 1,065,000 | 3 | 1,065,000 | 3 | 1,065,000 | 3 | 1,065,000 | 12 | 4,260,000 |
| **รวม** | **7** | **1,410,000** | **7** | **1,410,000** | **7** | **1,410,000** | **7** | **1,410,000** | **28** | **5,640,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **รวม 4 ปี** | |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|  | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 4.) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 200,000 | 2 | 120,000 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 7 | 520,000 |
| 4.2 แผนงานบริหารทั่วไป | 4 | 115,000 | 4 | 115,000 | 4 | 115,000 | 4 | 115,000 | 16 | 460,000 |
| **รวม** | **7** | **315,000** | **6** | **235,000** | **5** | **215,000** | **5** | **215,000** | **23** | **980,000** |
| 5) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานงบกลาง | 2 | 3,550,000 | 2 | 3,550,000 | 2 | 3,550,000 | 2 | 3,550,000 | 8 | 14,200,000 |
| 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ | 10 | 1,050,000 | 10 | 1,050,000 | 8 | 450,000 | 8 | 450,000 | 36 | 3,000,000 |
| ชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 12 | 4,600,000 | 12 | 4,600,000 | 10 | 4,000,000 | 10 | 4,000,000 | 44 | 17,200,000 |
| 6) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| บาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 1,130,000 | 6 | 460,000 | 6 | 360,000 | 6 | 260,000 | 26 | 2,210,000 |
| **รวม** | **8** | **1,130,000** | **8** | **460,000** | **8** | **360,000** | **8** | **260,000** | **8** | **2,210,000** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **66** | **37,108,000** | **58** | **14,255,000** | **54** | **12,885,000** | **54** | **11,785,000** | **208** | **72,823,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | **แบบ ผ.01** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | ปรับปรุงถนนสายสุขาภิบาล 1 | | | | | | เพื่อให้ประชาชนได้รับ | | | | | | | | | | | | โดยทำการปูผิวจราจร | | | | | | | | | | 2,148,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | | และถนนสายหน้าสถานีรถไฟ | | | | | | ความสะดวกและรวดเร็ว | | | | | | | | | | | | แอสฟัตต์ติกคอนกรีต หนา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | | สะดวกในการใช้เส้น | | | | | | | | | | | | | ขอสนับสนุน | | | | | | |  | | |
|  | | | | ทานพอ | | | | | | ในการใช้เส้นทางสัญจร | | | | | | | | | | | | 0.05 เมตร | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประโยชน์ | | | | | | | | ทางสัญจรไป - มา | | | | | | | | | | | | | งบ อบจ. | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ไป - มา | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | ก่อสร้างสะพาน คสล. | | | | | | เพื่ออำนวยความสะดวก | | | | | | | | | | | | - ก่อสร้างสะพานเชื่อม | | | | | | | | | | 20,000,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ในการสัญจรไปมา | | | | | | | | | | | | ระหว่างตำบลไม้เรียงกับ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | | สะดวกในการสัญจร | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ระหว่างตำบลไม้เรียง | | | | | | | | | | | | ตำบลนาแว จำนวน 1 แห่ง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประโยชน์ | | | | | | | | ไปมา | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | และตำบลนาแว | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ | | | | | | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง | | | | | | | | | | | | ภายในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | แหล่งน้ำสาธารณะ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | | ประโยชน์ | | | | | | และเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ใน | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | | ประโยชน์ไม่ตื้นเขิน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ช่วงฤดูแล้ง | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประโยชน์ | | | | | | | | สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ในช่วงฤดูแล้งได้ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 43 | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 4 | | | | ปรับปรุงระบบแสงสว่าง | | | | | | เพื่อให้เกิดแสงสว่างและ | | | | | | | | | | | | ปรับปรุงและติดตั้งแสง | | | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของประ | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | | บริเวณริมฝั่งแม่น้ำตาปี | | | | | | เพิ่มความปลอดภัยให้ | | | | | | | | | | | | สว่างริมแม่น้ำตาปี | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ชาชนได้รับความ | | | | | | | | สะดวกและปลอดภัย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | แก่ประชาชน | | | | | | | | | | | | - บริเวณหลังธนาคาร | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ปลอดภัย | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ไทยพาณิชย์ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - บริเวณหลังศาลา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | พ่อท่านคล้าย | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - บริเวณสนามเด็กเล่น | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | หลังโรงเรียนวัดหาดสูง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 5 | | | | ขยายเขตไฟฟ้า | | | | | | เพื่อให้เกิดแสงสว่างและ | | | | | | | | | | | | ขยายเสาไฟฟ้าศาลาชุมชน | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของประ | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | | | | | | | | | | | | บ้านในทอนพัฒนา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ชาชนได้รับความ | | | | | | | | สะดวกและปลอดภัย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ภายในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | ปลอดภัย | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 6 | | | | ปรับปรุงถนน | | | | | | เพื่อให้ราษฎรใช้เส้นทาง | | | | | | | | | | | | โดยทำการปูผิวจราจร | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ราษฎรได้รับความ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | สัญจรไปมาได้สะดวก | | | | | | | | | | | | แอสฟัลต์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | | สะดวกในการสัญจร | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ถนนซอยวารี | | | | | | | | | | - | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ความสะดวก | | | | | | | | ไป - มา | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ถนนสายอนามัย | | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - สถานีตำรวจภูธรไม้เรียง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | สิ้นสุดป้ายเขตเทศบาล | | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 7 | | | | ก่อสร้างถนน คสล. | | | | | | เพื่อให้ราษฎรใช้เส้นทาง | | | | | | | | | | | | ก่อสร้างถนนคสล. | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ราษฎรได้รับความ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | สัญจรไปมาได้สะดวก | | | | | | | | | | | | - สายหนองตรุด 1 | | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | | สะดวกในการสัญจร | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ความสะดวก | | | | | | | | ไป - มา | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 8 | | | | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ | | | | | | เพื่อให้เกิดความสว่างลด | | | | | | | | | | | | เปลี่ยนสายไฟฟ้า และ | | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ราษฎรได้รับความ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | อุบัติเหตุบนท้องถนนและ | | | | | | | | | | | | หลอดไฟในเขตเทศบาล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | | สะดวกและปลอดภัย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ปัญหาอาชญากรรม | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ความสะดวก | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | และปลอดภัย | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 44 | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 9 | | | | ก่อสร้างคูระบายน้ำ | | | | | | เพื่อทำให้ระบบระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | จำนวน 1 สาย | | | | | | | | | | 300,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | | ระบบระบายน้ำมี | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | | บริเวณสวนสุขภาพชุมชน | | | | | | มีความสะดวกลดปัญหาน้ำ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ครัวเรือน | | | | | | | | ประสิทธิภาพเพิ่มมาก | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ท่วมขัง | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ขึ้น | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 10 | | | | ก่อสร้างวงเวียนบริเวณลาน | | | | | | เพื่ออำนวยนวยความ | | | | | | | | | | | | จำนวน 1 แห่ง | | | | | | | | | | 700,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | | หินเกร็ด | | | | | | สะดวกให้แก่ผู้ที่ใช้รถใช้ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | | สะดวกและปลอดภัย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ถนน | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ความสะดวก | | | | | | | | ในการใช้รถใช้ถนน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 11 | | | | ปรับปรุงศาลาชุมชนบ้าน | | | | | | เพื่ออำนวยความสะดวก | | | | | | | | | | | | - ปรับปรุงหลังคา | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนมีสถานที่ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | | ในทอนพัฒนา | | | | | | ให้แก่ประชาชนที่ใช้ | | | | | | | | | | | | - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนที่มา | | | | | | | | สำหรับทำกิจกรรม | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | สถานที่ในการจัดกิจกรรม | | | | | | | | | | | | - ฯลฯ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ใช้สถานที่ได้รับ | | | | | | | | ต่าง ๆ ของชุมชน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ต่าง ๆ ของชุมชน | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ความสะดวก | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.2 แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | ปรับปรุงตีเส้นจราจร | | | | | | เพื่อให้การจราจรมีความ | | | | | | | | | | | | ในเขตเทศบาลตำบล | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เป็นระเบียบเรียบร้อยและ | | | | | | | | | | | | ไม้เรียง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | | สะดวกและปลอดภัย | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | มีความปลอดภัย | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ความปลอดภัย | | | | | | | | ในการจราจร | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | จัดทำป้ายจราจร/สัญญาณไฟ | | | | | | เพื่อให้การจราจรมีความ | | | | | | | | | | | | - ประสานจราจรสภ. | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | จราจร | | | | | | เป็นระเบียบเรียบร้อย | | | | | | | | | | | | ไม้เรียงเพื่อติดตั้งสัญญาณ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | | สะดวกและปลอดภัย | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | และมีความปลอดภัย | | | | | | | | | | | | ไฟจราจรต่าง ๆ ตามความ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ความปลอดภัย | | | | | | | | ในการจราจร | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | เหมาะสม | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 45 | | |
| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | | | | | | เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยว | | | | | | | | | | | | - ค่าตอบแทนครูศพด. | | | | | | | | | | 2,600,000 | | | | | | | | 2,600,000 | | | | | | | | | 2,600,000 | | | | | | | | 2,600,000 | | | | | | | | | | จำนวนครูและ | | | | | | | | ทำให้ครูและเด็กได้รับ | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | | สถานศึกษา | | | | | | กับการบริหารสถานศึกษา | | | | | | | | | | | | - ค่าจัดการเรียนการสอน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | เด็กนักเรียน | | | | | | | | การบริหารจัดการที่ | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | บรรลุวัตถุประสงค์ | | | | | | | | | | | | - ค่าอาหารเสริมนม | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | มีคุณภาพ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ค่าอาหารกลางวัน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียน | | | | | | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | | | | | | | | | | | | ฝึกอบรมการใช้คอมพิว- | | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | | | จำนวนผู้เข้าร่วม | | | | | | | | เด็ก เยาวชน และ | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | | รู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบล | | | | | | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | | | | | | | | | | | | เตอร์เบื้องต้นและเทคนิค | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | อบรม | | | | | | | | ประชาชนทั่วไปได้มี | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | | ไม้เรียง | | | | | | และการสื่อสาร | | | | | | | | | | | | การใช้เทคโนโลยีสารสน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ความรู้ในระบบ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | เทศ จำนวน 2 รุ่น | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | โนโลยีและการสื่อสาร | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ | | | | | | เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และ | | | | | | | | | | | | จัดเข้าค่ายฝึกอบรมการ | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | จำนวนผู้เข้าร่วม | | | | | | | | เด็กมีพัฒนาการด้าน | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เพิ่มทักษะด้านภาษาต่าง | | | | | | | | | | | | เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | อบรม | | | | | | | | ภาษาและทำให้เกิด | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ประเทศ | | | | | | | | | | | | จำนวน 1 ครั้ง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ความสามัคคีในการ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ร่วมกันทำกิจกรรม | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 4 | | | | จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ | | | | | | ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ | | | | | | | | | | | | จัดกิจกรรมด้านการเรียน | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | เกษตรกรได้รับความรู้ | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | | พอเพียง 1 ไร่ พี่งตนเอง | | | | | | แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ | | | | | | | | | | | | รู้และกิจกรรมด้านพัฒนา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | เกษตรที่เข้าร่วม | | | | | | | | เรื่องแนวคิดปรัชญา | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | พอเพียง | | | | | | | | | | | | ความรู้ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | เศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 5 | | | | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | | | | | เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ | | | | | | | | | | | | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | | | | | | | | | | 70,000 | | | | | | | | 70,000 | | | | | | | | | 70,000 | | | | | | | | 70,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของเด็ก | | | | | | | | เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | รื่นเริงสนุกสนาน ก่อให้เกิด | | | | | | | | | | | | จำนวน 1 ครั้ง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ที่เข้าร่วมกิจ- | | | | | | | | และมีการพัฒนาทักษะ | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ความรักความสามัคคี | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | ทางด้านร่างกาย จิตใจ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | และสติปัญญา | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 46 | | |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | | | | | | เพื่อพัฒนาศักยภาพการ | | | | | | | | | | | | เด็กและเยาวชน ไม่น้อย | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | จำนวนผู้เข้าร่วม | | | | | | | | เด็กและเยาวชนมีการ | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | | ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | เรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | กว่า 20 คน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | พัฒนาทั้งด้านร่างกาย | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | จิตใจ และสติปัญญา | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | แข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี | | | | | | เพื่อให้เด็กเยาวชนได้ใช้ | | | | | | | | | | | | จัดการแข่งขันกีฬาสากล | | | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | 250,000 | | | | | | | | | | จำนวนประชาชน | | | | | | | | เด็กและเยาวชนได้ใช้ | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | | | | | | | | | | | | และกีฬาพื้นบ้าน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ที่เข้าร่วม | | | | | | | | เวลาว่างให้เป็นประ- | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | และห่างไกลยาเสพติด | | | | | | | | | | | | เนื่องในงานประเพณี | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | โยชน์และมีสุขภาพ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | สงกรานต์ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ร่างกายแข็งแรงไม่ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | มั่วสุมกับยาเสพติด | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | แข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน | | | | | | เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วม | | | | | | | | | | | | จัดให้มีการแข่งขัน แก่ | | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | | เทศบาล | | | | | | โครงการมีน้ำใจเป็นนัก | | | | | | | | | | | | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมกิจกรรม | | | | | | | | ร่างกายแข็งแรงและรู้ | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย | | | | | | | | | | | | เทศบาล พนักงานเทศบาล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | จักความสามัคคี | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ก่อให้เกิดความรักสามัคคี | | | | | | | | | | | | ลูกจ้างและประชาชนใน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | เขตเทศบาล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 4 | | | | อบรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชน | | | | | | เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ | | | | | | | | | | | | ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | เด็กและเยาวชนสนใจ | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เล่นกีฬาและออกกำลังกาย | | | | | | | | | | | | ในเขตเทศบาล จำนวน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมอบรม | | | | | | | | การเล่นกีฬาและออก | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | แก่เด็กและเยาวชน | | | | | | | | | | | | 30 คน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | กำลังกายมากขึ้น | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 5 | | | | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | | | | | | เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี | | | | | | | | | | | | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง | | | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | | จำนวนครั้งที่ | | | | | | | | ได้เชื่อมความสัมพันธ์ | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | | กีฬาภายในอำเภอ ท้องถิ่นอื่น | | | | | | ระหว่างบุคคลในท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | ขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมแข่ง | | | | | | | | ระหว่างหน่วยงาน | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | | หรือหน่วยงานอื่น | | | | | | กับหน่วยงานอื่น | | | | | | | | | | | | ตลอดปี | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 6 | | | | อบรมดนตรีไทย | | | | | | เพื่อปลูกฝังให้เด็กและ | | | | | | | | | | | | เด็กและเยาวชนในเขต | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | จำนวนผู้เข้าร่วม | | | | | | | | เด็กและเยาวชนได้มีใจ | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เยาวชนมีใจรักในดนตรีไทย | | | | | | | | | | | | เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | รักและตระหนักถึง | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ไม่น้อยกว่า 20 คน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | คุณค่าของดนตรีไทย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 47 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 7 | | | | ฝึกอบรมดนตรีสากล | | | | | | เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน | | | | | | | | | | | | เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | จำนวนผู้เข้าร่วม | | | | | | | | เด็กและเยาวชนได้มี | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด | | | | | | | | | | | | และพื้นที่ใกล้เคียง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | จิตสำนักในการอนุรักษ์ | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ประโยชน์ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | การเล่นดนตรี | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 8 | | | | กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | | | | | | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน | | | | | | | | | | | | ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวัน | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | จำนวนผู้เข้าร่วม | | | | | | | | ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประ | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | | และวันสำคัญแห่งชาติ | | | | | | สังคมได้ร่วมกิจกรรมทาง | | | | | | | | | | | | สำคัญทางศาสนาและวัน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | เพณี วัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ศาสนาและวันสำคัญแห่ง | | | | | | | | | | | | สำคัญแห่งชาติ ตลอดปี | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | อันดีงามของท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ชาติ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | และของชาติ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 9 | | | | เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม | | | | | | เพื่อให้เด็กและเยาวฃน มี | | | | | | | | | | | | เด็กและเยาวชนเข้าร่วม | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | จำนวนผู้เข้าร่วม | | | | | | | | เด็กและเยาวชนที่เข้า | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ความรู้ด้านคุณธรรม | | | | | | | | | | | | กิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | ร่วมโครงการได้นำหลัก | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | จริยธรรม ตามหลักคำสอน | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | คำสอนแห่งพระศาสนา | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | แห่งพระศาสนา | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | มาปรับใช้ได้ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 10 | | | | กิจกรรมชักพระ | | | | | | เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒน- | | | | | | | | | | | | ประชาชนในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้ร่วมกัน | | | | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ธรรมอันดีงามของท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | และพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้า | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ผู้เข้าร่วมกิจกรรม | | | | | | | | สืบสานอนุรักษ์ | | | | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ให้คงอยู่สืบไป | | | | | | | | | | | | ร่วมกิจกรรมชักพระ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | วัฒนธรรมอันดีงาม | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ของท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 48 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | จัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบัน | | | | | | เพื่อเป็นการเทิดทูลสถาบัน | | | | | | | | | | | | จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | ประชาชนได้แสดง | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | พระมหากษัตริย์ | | | | | | พระมหากษัตริย์อันเป็น | | | | | | | | | | | | ที่เกี่ยวกับสถาบันพระ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมกิจกรรม | | | | | | | | ความจงรักภักดีตาม | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | สถาบันสูงสุด | | | | | | | | | | | | มหากษัตริย์ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ความเหมาะสมในการ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ประดับธงตราสัญลักษณ์ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | จัดกิจกรรมต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ทำป้ายไวนิล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ในวันสำคัญต่าง ๆ ที่ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - จัดกิจกรรมเทิดทูลฯ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | เกี่ยวกับสถาบันพระ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ฯลฯ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | มหากษัตริย์ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | จัดงานวันท้องถิ่นไทย | | | | | | เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณา | | | | | | | | | | | | จัดพิธีถวายสักกระและ | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ | | | | | | | | | | | | กล่าวราชสดุดีฯ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมกิจกรรม | | | | | | | | รำลึกถึงพระมหากรุณา | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ธิคุณฯ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | หัว | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี | | | | | | เพื่ออนุรักษ์สืบสานประ- | | | | | | | | | | | | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น | | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | | 150,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | เด็ก เยาวชน และประ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | สงกรานต์ "ทานพอ" | | | | | | เพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบ | | | | | | | | | | | | - สงน้ำพระและรดน้ำ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมกิจกรรม | | | | | | | | ชาชนได้มีจิตสำนึกใน | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ไป | | | | | | | | | | | | ผู้สูงอายุ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ความเป็นไทย ร่วม | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - จัดประกวดธิดาสง- | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | อนุรักษ์และสืบทอน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | กรานต์และนางสงกรานต์ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ประเพณีอันดีงามของ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ฯลฯ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ไทย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 4 | | | | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี | | | | | | เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอด | | | | | | | | | | | | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น | | | | | | | | | | 130,000 | | | | | | | | 130,000 | | | | | | | | | 130,000 | | | | | | | | 130,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | ส่งเสริมเผยแพร่ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ลอยกระทง "ทานพอ" | | | | | | วัฒนธรรมอันดีงาม | | | | | | | | | | | | - พิธีกรรมทางศาสนา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมกิจกรรม | | | | | | | | วัฒนธรรมของท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - จัดประกวดกระทง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - จัดประกวดนางนพมาศ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 49 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3.1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | รณรงค์ป้องกันและควบคุม | | | | | | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ | | | | | | | | | | | | - รณรงค์ให้ความรู้ในการ | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | ร้อยละโรคติดต่อ | | | | | | | | - ทำให้ประชาชนมี | | | | | | | | | | | | | กอง | | | | | | |  | | |
|  | | | | โรคติดต่อ | | | | | | ในการป้องกันและควบคุม | | | | | | | | | | | | ป้องกันและควบคุมโรค | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ลดลง | | | | | | | | ความรู้ในการป้องกัน | | | | | | | | | | | | | สาธารณสุข | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | โรคติดต่อที่สำคัญในชุมชน | | | | | | | | | | | | ติดต่อ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | และควบคุมโรคติดต่อ | | | | | | | | | | | | | และสิ่งแวด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เช่น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ | | | | | | | | | | | | - ดำเนินการป้องกันและ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | ล้อม | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ควบคุมโรคที่สำคัญใน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | - ลดการแพร่ระบาด | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ชุมชน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ของโรคติดต่อต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | | | | | | เพื่อให้สุนัขและสัตว์เลี้ยง | | | | | | | | | | | | ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและ | | | | | | | | | | 25,000 | | | | | | | | 25,000 | | | | | | | | | 25,000 | | | | | | | | 25,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของสุนัข | | | | | | | | ป้องกันการเกิดโรคพิษ | | | | | | | | | | | | | กอง | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ลูกด้วยนมได้รับการฉีดวัค | | | | | | | | | | | | สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | และสัตว์เลี้ยงลูก | | | | | | | | สุนัขบ้าในเขตเทศบาล | | | | | | | | | | | | | สาธารณสุข | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | | | | | | | | | | | | เขตเทศบาลตำบลไม้เรียง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ด้วยนมได้รับ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | และสิ่งแวด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | จำนวน 500 ตัว | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | วัคซีน | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | ล้อม | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | | | | | | เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก | | | | | | | | | | | | ผู้สูงอายุในชมรม คณะผู้ | | | | | | | | | | 200,000 | | | | | | | | 200,000 | | | | | | | | | 200,000 | | | | | | | | 200,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้สูง | | | | | | | | ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี | | | | | | | | | | | | | กอง | | | | | | |  | | |
|  | | | | ในชมรมผู้สูงอายุเทศบาล | | | | | | ชมรมผู้สูงอายุมีความรู้ | | | | | | | | | | | | บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | อายุที่เข้าร่วม | | | | | | | | สมบูรณ์พร้อมทั้งร่าง | | | | | | | | | | | | | สาธารณสุข | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | ผิดชอบโครงการอาสา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | กายและจิตใจ | | | | | | | | | | | | | และสิ่งแวด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำ | | | | | | | | | | | | สมัครดูแลผู้สูงอายุ จำนวน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | ล้อม | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | วัน | | | | | | | | | | | | 100 คน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 50 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3.2 แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | สมทบกองทุนหลักประกัน | | | | | | เพื่อสมทบกองทุนหลัก | | | | | | | | | | | | สมทบเงินเข้ากองทุน | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | มีเงินสำหรับดำเนิน | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | สุขภาพเทศบาลตำบลไม้เรียง | | | | | | ประกันสุขภาพเทศบาล | | | | | | | | | | | | หลักประกันสุขภาพไม่ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | | งานของกองทุน | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | | (สปสช) | | | | | | ตำบลไม้เรียง | | | | | | | | | | | | น้อยกว่า ร้อยละ 50 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 51 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ | | | | | | เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ | | | | | | | | | | | | ชุมชนในเขตเทศบาลและ | | | | | | | | | | 35,000 | | | | | | | | 35,000 | | | | | | | | | 35,000 | | | | | | | | 35,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้คัดแยก | | | | | | | | | | | | | กองสาธารณ | | | | | | |  | | |
|  | | | | อันตรายจากชุมชน | | | | | | อันตรายก่อนทิ้ง | | | | | | | | | | | | สถานศึกษาในเขตเทศบาล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ปริมาณขยะที่ | | | | | | | | ขยะก่อนทิ้ง | | | | | | | | | | | | | สุขฯ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ลดลง | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | ชุมชนปลอดขยะ | | | | | | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน | | | | | | | | | | | | ชุมชนในเขตเทศบาลและ | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ช่วยลดปริมาณขยะที่ | | | | | | | | | | | | | กองสาธารณ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ | | | | | | | | | | | | สถานศึกษาในเขตเทศบาล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ปริมาณขยะที่ | | | | | | | | ต้องนำไปกำจัด | | | | | | | | | | | | | สุขฯ | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | จัดการขยะมูลฝอย | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ลดลง | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังโรงเรียน | | | | | | - เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อน | | | | | | | | | | | | จำนวน 1 แห่ง | | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | 1,000,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้มีสถานที่ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | | วัดหาดสูงและบริเวณใกล้ | | | | | | หย่อนใจและออกกำลังกาย | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนได้ใช้ | | | | | | | | พักผ่อนและออกกำลัง | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | เคียง (ริมแม่น้ำตาปี) | | | | | | - ส่งเสริมการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | สถานที่พักผ่อน | | | | | | | | กาย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | และออกกำลังกาย | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 52 | | |
| **ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร | | | | | | ฝึกอบรมอาชีพให้กับชุมชน | | | | | | | | | | | | ประชาชนทั่วไป ในเขต | | | | | | | | | | 70,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | ลดอัตราการว่างงาน | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | เชือกป่านมหัศจรรย์ | | | | | | กลุ่มสตรี และประชาชน | | | | | | | | | | | | เทศบาลจำนวน 30 คน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมฝึกอบรม | | | | | | | | และพัฒนาระบบ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ทั่วไป | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | เศรษฐกิจ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | ส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ถัก | | | | | | เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมใช้เวลา | | | | | | | | | | | | ฝึกอบรมการผลิตภัณฑ์ | | | | | | | | | | - | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | สานตระกร้าจากเส้นพลาสติก | | | | | | ว่างให้เกิดประโยชน์ก่อให้ | | | | | | | | | | | | ถักสานตะกร้าจากเส้น | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมฝึกอบรม | | | | | | | | ส่งเสริมการสร้าง | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เกิดอาชีพเสริมและสร้าง | | | | | | | | | | | | พลาสติก | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | สัมพันธ์ที่ดีกับครอบ- | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | รายได้ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ครัว | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | | | | | | เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม | | | | | | | | | | | | ฝึกอบรมการทำสบู่ก้อน | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | สร้างความสามัคคีและ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา | | | | | | | | | | | | ใสสมุนไพร แชมพูมุกสมุน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมฝึกอบรม | | | | | | | | ใช้เวลาว่างให้เกิด | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ทักษะ และประสบการณ์ | | | | | | | | | | | | ไพร น้ำยาปรับผ้านุ่มและ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ประโยชน์ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ด้านอาชีพให้กับชุมชน | | | | | | | | | | | | น้ำยาเอนกประสงค์ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 4 | | | | ส่งเสริมความรู้และการ | | | | | | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน | | | | | | | | | | | | เพื่อศึกษาและถ่ายทอด | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | ประชาชนสามารถนำ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ประกอบอาชีพตามหลัก | | | | | | ได้สำนึกในพระมหากรุณา | | | | | | | | | | | | ความรู้เกี่ยวกับโครงการ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมโครงการ | | | | | | | | หลักปรัชญาเศรษฐกิจ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ | | | | | | ธิคุณอันหาที่สุดมิได้และ | | | | | | | | | | | | อันเนื่องมาจากพระราช | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | พอเพียงไปเป็นประ- | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | โครงการอันเนื่องมาจากพระ | | | | | | เพื่อถ่ายทอดความรู้ตาม | | | | | | | | | | | | ดำริ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | โยชน์ในการประกอบ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | ราชดำริ | | | | | | โครงการในพระราชดำริ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | อาชีพหลักหรืออาชีพ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | และสามารถนำไปใช้ให้ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | เสริมทำให้มีรายได้ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เกิดประโยชน์ในการประ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | เพิ่มและใช้ประโยชน์ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | กอบอาชีพ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ในชีวติประจำวัน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 53 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน | | | | | | เพื่อเพิ่มรายได้ โดยสามารถ | | | | | | | | | | | | ครอบคลุมพื้นที่ 2.48 | | | | | | | | | | 80,000 | | | | | | | | 80,000 | | | | | | | | | 80,000 | | | | | | | | 80,000 | | | | | | | | | | ร้อยละการจัด | | | | | | | | เทศบาลมีรายได้เพิ่ม | | | | | | | | | | | | | กองคลัง | | | | | | |  | | |
|  | | | | ทรัพย์สิน | | | | | | จัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้อย่าง | | | | | | | | | | | | ตารางกิโลเมตร | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | เก็บภาษีเพิ่มขึ้น | | | | | | | | และมีฐานข้อมูลทาง | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ครบถ้วน และรวบรวมข้อ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ด้านการคลังอย่างถูก | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | มูลในด้านการคลัง | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ต้องครบถ้วน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | จัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บ | | | | | | เพื่อเป็ตนการเตรียมการใน | | | | | | | | | | | | จัดทำแผนปฏิบัติการจัด | | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | 5,000 | | | | | | | | | | ร้อยละการจัด | | | | | | | | การปฏิบัติงานเป็นไป | | | | | | | | | | | | | กองคลัง | | | | | | |  | | |
|  | | | | ภาษี ประจำปี | | | | | | ขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัด | | | | | | | | | | | | เก็บภาษี จำนวน 1 ครั้ง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | เก็บภาษีเพิ่มขึ้น | | | | | | | | ตามขั้นตอนของ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เก็บภาษี | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | กิจกรรม | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | สื่อภาษาเรื่องภาษี | | | | | | เพื่อให้ประชาชนได้รับ | | | | | | | | | | | | ประชาชน คณะผู้บริหาร | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | ผู้เข้าร่วมโครงการได้ | | | | | | | | | | | | | กองคลัง | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ความรู้ความเข้าใจในการ | | | | | | | | | | | | สมาชิกสภาเทศบาล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมอบรม | | | | | | | | รับความรู้ความเข้าใจ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม | | | | | | | | | | | | พนักงานเทศบาล และ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ในด้านการชำระภาษี | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | กฎหมายเรื่องภาษี | | | | | | | | | | | | เจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 4 | | | | บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | | | | | | เพื่ออำนวยความสะดวก | | | | | | | | | | | | ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในเขต | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้มี | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | กองคลัง | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | และเพิ่มประสิทธิภาพใน | | | | | | | | | | | | เทศบาลตำบลไม้เรียง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | หน้าที่ชำระภาษี | | | | | | | | สะดวกและมีประสิทธิ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | การจัดเก็บ | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ภาพในการจัดเก็บ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 54 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.1 แผนงานงบกลาง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | | | | | เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้ | | | | | | | | | | | | ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย | | | | | | | | | | 3,500,000 | | | | | | | | 3,500,000 | | | | | | | | | 3,500,000 | | | | | | | | 3,500,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้ที่ | | | | | | | | ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ | | | | | | แก่ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการและ | | | | | | | | | | | | เอดส์ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | รับเงินสงเคราะห์ | | | | | | | | และผู้ป่วยเอดส์ได้รับ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ผู้ป่วยโรคเอดส์ | | | | | | | | | | | | หลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ตามสิทธิ | | | | | | | | การช่วยเหลือ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | สิทธิ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | สนับสนุนการดำเนินงาน | | | | | | - เพื่อพัฒนาระบบสวัสดิ- | | | | | | | | | | | | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของสมา- | | | | | | | | มีกองทุนสวัสดิการ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ของกองทุนสวัสดิการชุมชน | | | | | | การภาคประชาชนให้เข็ม | | | | | | | | | | | | ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ชิกของกองทุน | | | | | | | | ชุมชนไว้คอยให้บริการ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | แข็ง | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | แก่ประชาชนที่เป็น | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | สมาชิก | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 55 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | | | | | | เพื่อปลุกจิตสำนึกของเด็ก | | | | | | | | | | | | ฝึกอบรมยาเสพติดให้แก่ | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของเด็ก | | | | | | | | ลดการแพร่ระบาดของ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | นักเรียน ให้มีความรู้ | | | | | | | | | | | | เด็กนักเรียน โรงเรียนใน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | นักเรียนที่เข้า | | | | | | | | ยาเสพติดในสถาน | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ความเข้าใจและตระหนัก | | | | | | | | | | | | เขตเทศบาล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมอบรม | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | | | | | | | | ร่วมกับสภ. | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ถึงพิษภัยยาเสพติด | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | ไม้เรียง | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน | | | | | | เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม | | | | | | | | | | | | อบรม จนท.ป้องกันพนัก | | | | | | | | | | 90,000 | | | | | | | | 90,000 | | | | | | | | | 90,000 | | | | | | | | 90,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | และบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | มีความเข้าใจถึงขั้นตอน | | | | | | | | | | | | งานป้องกัน อปพร. ผู้นำ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมอบรม | | | | | | | | รู้ความเข้าใจในการ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | | (อัคคีภัย) | | | | | | การปฏิบัติงานในการป้อง | | | | | | | | | | | | ชุมชนและประชาชนทั่วไป | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | เผชิญเหตุในชุมชน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | กันและบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | การป้องกันและบรร- | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | เทาสาธารณภัยใน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | เบื้องต้น | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | จัดทำแผนปฎิบัติการในการ | | | | | | เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ | | | | | | | | | | | | จัดทำแผนปฏิบัติการใน | | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | 10,000 | | | | | | | | | | จำนวนแผน | | | | | | | | มีแผนในการป้องกัน | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ป้องกันและบรรเทาสาธารณ | | | | | | ดำเนินงานด้านการป้องกัน | | | | | | | | | | | | การป้องกันและบรรเทา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ปฏิบัติการ | | | | | | | | และบรรเทาสาธารณ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | | ภัยของเทศบาลตำบลไม้เรียง | | | | | | และบรรเทาสาธารณภัย | | | | | | | | | | | | สาธารณภัยของเทศบาล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ภัยครอบคลุมทุก | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ตำบลไม้เรียง พ.ศ. 2561 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | สาธารณภัย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 4 | | | | ปรับปรุงรถดับเพลิงพร้อม | | | | | | เพื่อเตรียมความพร้อมใน | | | | | | | | | | | | เพิ่มขนาดถังบรรจุน้ำเป็น | | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | สามารถระงับอัคคีภัย | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | จัดซื้อหัวฉีดน้ำแบบปรับองศา | | | | | | การปฏิบัติงานและสามารถ | | | | | | | | | | | | 8,000 ลิตร | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนที่ได้ | | | | | | | | ได้เร็วขึ้น | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | รับบริการ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 5 | | | | ปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก | | | | | | เพื่อเตรียมความพร้อมใน | | | | | | | | | | | | เพิ่มขนาดถังบรรจุน้ำเป็น | | | | | | | | | | - | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | สามารถระงับอัคคีภัย | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | น้ำ | | | | | | การปฏิบัติงานและสามารถ | | | | | | | | | | | | 8,000 ลิตร ใช้เหล็กหนา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนที่ได้ | | | | | | | | ได้เร็วขึ้น | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | บรรจุน้ำได้เพิ่มขึ้น | | | | | | | | | | | | 4.5 มิลลิพร้อมซ่อมแซม | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | รับบริการ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ส่วนต่าง ๆ ที่ชำรุด | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 56 | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 6 | | | | ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิด | | | | | | เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและเด็ก | | | | | | | | | | | | ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | ครูผู้ดูแลเด็กและเด็ก | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | อัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | | | | ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ | | | | | | | | | | | | พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมโครงการ | | | | | | | | ได้รับความรู้เกี่ยวกับ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เกิดอัคคีภัย และรู้จักวิธี | | | | | | | | | | | | ด้วยครูผู้ดูแลเด็กและเด็ก | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | การเกิดอัคคีภัย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ป้องกัน | | | | | | | | | | | | ภายในศูนย์ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 7 | | | | ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร | | | | | | เพื่อให้อปพร.มีความรู้ | | | | | | | | | | | | ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | อปพร.ที่เข้าอบรมมี | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | | | | | | ความเข้าใจในการป้องกัน | | | | | | | | | | | | อปพร.จำนวน 75 คน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมอบรม | | | | | | | | ความรู้ความเข้าใจใน | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | | (อปพร.) ประจำปี | | | | | | และบรรเทาภยันตราย | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | บทบาทหน้าที่ในการ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ป้องกันและบรรเทา | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | สาธารณภัยได้ถูกต้อง | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 8 | | | | สร้างฝายมีชีวิต | | | | | | เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในช่วง | | | | | | | | | | | | จำนวน 1 แห่ง | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ | | | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ฤดูแล้งทำให้ใต้ดินมี | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนที่ได้รับ | | | | | | | | ในช่วงฤดูแล้ง | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประโยชน์ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 9 | | | | ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน / | | | | | | เพื่ออำนวยความสะดวก | | | | | | | | | | | | ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | จำนวนป้ายหรือ | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | สถานที่ | | | | | | ในการการเดินทาง | | | | | | | | | | | | และสถานที่ต่าง ๆ ภาย | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | จุด | | | | | | | | สะดวกในการเดินทาง | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ในเขตเทศบาล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 10 | | | | รักษาความสงบเรียบร้อยและ | | | | | | เพื่อรักษาความสงบเรียบ | | | | | | | | | | | | - จัดกิจกรรมรณรงค์ | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนมีความ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ความมั่นคงภายในเขต | | | | | | ร้อยและความปลอดภัย | | | | | | | | | | | | ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | อุบัติเหตุที่ลดลง | | | | | | | | ปลอดภัยในชีวิตและ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | | เทศบาล | | | | | | ในชีวิตและทรัพย์สินของ | | | | | | | | | | | | บนท้องถนน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ทรพัย์สิน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ประชาชน | | | | | | | | | | | | จำนวน 2 ครั้ง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 11 | | | | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรม- | | | | | | เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย | | | | | | | | | | | | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ | | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้ | | | | | | | | ผู้ประสบภัยได้รับความ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ชาติ | | | | | | ธรรมในเบื้องต้น | | | | | | | | | | | | เช่นอุทกภัย วาตภัย อัคคี | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประสบภัย | | | | | | | | ช่วยเหลือในเบื้องต้น | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ภัย ภัยแล้งและภัยจากโรค | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 57 | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ระบาด ฯลฯ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านสังคม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | | | | | | - เพื่อใช้เป็นกรอบและแนว | | | | | | | | | | | | - จัดทำแผนชุมชน | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของโครง | | | | | | | | -เทศบาลได้พัฒนา | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ทางในการพัฒนาเทศบาล | | | | | | | | | | | | - จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | การ | | | | | | | | ตามแนวทางที่วางไว้ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | - เพื่อใช้เป็นกรอบและแนว | | | | | | | | | | | | - จัดทำงบประมาณราย | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | - ทำให้การเบิกจ่าย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ทางในการเบิก-จ่ายเงินงบ | | | | | | | | | | | | จ่าย | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | เป็นไปอย่างถูกต้อง | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ประมาณ | | | | | | | | | | | | - จัดทำรายงานการติด | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | -ทำให้เกิดประสิทธิ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | -เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับ | | | | | | | | | | | | ตามและประเมินผลการ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ภาพในการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ปรุงการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | ดำเนินงาน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | พัฒนาประสิทธิภาพการ | | | | | | เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้า | | | | | | | | | | | | ฝึกอบรมผู้บริหาร พนัก- | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | บุคลากรของเทศบาล | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ปฏิบัติงานและการให้บริการ | | | | | | หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | งานเทศบาล ลูกจ้างประ- | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมกิจกรรม | | | | | | | | มีประสิทธิภาพในการ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | | แก่ประชาชน | | | | | |  | | | | | | | | | | | | จำและพนักงานจ้าง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ปฏิบัติงานและประ- | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | จำนวน 1 ครั้ง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ชาชนได้รับความพอใจ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | ส่งเสริมคุณธรรมและจริย | | | | | | เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ | | | | | | | | | | | | ฝึกอบรมผู้บริหาร พนัก- | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้เข้า | | | | | | | | บุคลากรของเทศบาล | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | ธรรม | | | | | | นำหลักคุณธรรมและจริย | | | | | | | | | | | | งานเทศบาล ลูกจ้างประ- | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ร่วมกิจกรรม | | | | | | | | ได้รับความรู้ในหลัก | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ธรรมมาปรับใช้ในการ | | | | | | | | | | | | จำและพนักงานจ้าง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ศาสนา นำหลักคุณ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | จำนวน 1 ครั้ง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ธรรม จริยธรรมมา | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ประยุกต์ใช้ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 4 | | | | จัดทำปฏิทินประจำปี | | | | | | เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประ- | | | | | | | | | | | | จัดทำปฏิทินประจำปี | | | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ชาชนได้รับทราบผลการ | | | | | | | | | | | | จำนวนไม่น้อยกว่า 800 | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนที่ได้รับ | | | | | | | | พึงพอใจและนำไปใช้ | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | | 58 | | |
|  | | | |  | | | | | | ดำเนินงานและเป็นที่ระลึก | | | | | | | | | | | | ฉบับ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ความพึงพอใจ | | | | | | | | ประโยชน์ได้ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | **โครงการ** | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | | | **2563** | | | | | | | | **2564** | | | | | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 5 | | | | เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก | | | | | | เพื่อให้มีการเลือกตั้ง | | | | | | | | | | | | เลือกตั้งนายกเทศมนตรี | | | | | | | | | | 450,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของผู้มี | | | | | | | | การเลือกตั้งนายก | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | สภาเทศบาลตำบลไม้เรียง | | | | | | ผู้บริหารและสมาชิกสภา | | | | | | | | | | | | และสมาชิกเทศบาลตำบล | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | สิทธิเลือกตั้ง | | | | | | | | เทศมนตรีดำเนินไป | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | เทศบาลตำบลไม้เรียงตาม | | | | | | | | | | | | ไม้เรียง | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ด้วยความเรียบร้อย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | กฎหมาย | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ถูกต้องตามระเบียบ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | และกฎหมาย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 6 | | | | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | | | | | | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน | | | | | | | | | | | | จัดทำวารสารประชา- | | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | 50,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนและหน่วย | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | การประชาสัมพันธ์ข้อมูล | | | | | | | | | | | | สัมพันธ์ เพี่อแจกจ่ายให้ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนที่ได้รับ | | | | | | | | งานอื่นได้รับรู้ข้อมูล | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ข่าวสารงานด้านต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | กับประชาชนและหน่วย | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ความพึงพอใจ | | | | | | | | ข่าวสารต่าง ๆของ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ของเทศบาล | | | | | | | | | | | | งานต่าง ๆ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 7 | | | | กำหนดชื่อชุมชนไว้ในบ้าน | | | | | | เพือให้ได้ข้อมูลประชากร | | | | | | | | | | | | ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง | | | | | | | | | | 20,000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | ร้อยละของครัว | | | | | | | | ได้ข้อมูลประชากรแต่ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | | เลขที่ของสำนักทะเบียน | | | | | | ในแต่ละชุมชนมีความถูก | | | | | | | | | | | | บ้านที่ไม่ระบุชุมชน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | เรือน | | | | | | | | ละชุมชนมีความถูก | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | | เทศบาลตำบลไม้เรียง | | | | | | ต้อง | | | | | | | | | | | | จำนวน 1,061 หลังคา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | ต้อง | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | เรือน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 8 | | | | ปรับปรุงสำนักงาน | | | | | | เพื่อเตรียมความพร้อมและ | | | | | | | | | | | | - ซ่อมแซมห้องสุขา | | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | 300,000 | | | | | | | | | 200,000 | | | | | | | | 100,000 | | | | | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | การปฏิบัติงานมีความ | | | | | | | | | | | | | สำนักปลัด | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | อำนวยความสะดวกแก่ | | | | | | | | | | | | - ซ่อมแซมผ้าเพดาน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ประชาชนที่ได้รับ | | | | | | | | สะดวกและเกิดประ- | | | | | | | | | | | | | เทศบาล | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | ประชาชนผู้มารับบริการ | | | | | | | | | | | | หลังคา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ความพึงพอใจ | | | | | | | | สิทธิภาพ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ห้องต่าง ๆ ภายใน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | สำนักงาน | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - ฯลฯ | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 59 | | |
| |  | | --- | | **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **ยุทธศาสตร์** | | | | | | | | | | | | | **ปี 2561** | | | | | | | | | | | | | **ปี 2562** | | | | | | | | | | | | | | | | | **ปี 2563** | | | | | | | | | | | | | | | **ปี 2564** | | | | | | | | | | | | | | | | | **รวม 4 ปี** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | จำนวน | | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | โครงการ | | | | | | (บาท) | | | | | | | โครงการ | | | | | | | (บาท) | | | | | | | | | | โครงการ | | | | | | (บาท) | | | | | | | | | โครงการ | | | | | | (บาท) | | | | | | | | | | | โครงการ | | | | | (บาท) | | | | | | | | | |  | | |
| 2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| และวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 43,000 | | | | | | | 3 | | | | | | | 43,000 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 43,000 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 43,000 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 172,000 | | | | | | | | | |  | | |
| นันทนาการ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| **รวม** | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **43,000** | | | | | | | **3** | | | | | | | **43,000** | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **43,000** | | | | | | | | | **3** | | | | | | **43,000** | | | | | | | | | | | **12** | | | | | **172,000** | | | | | | | | | |  | | |
| 3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| 3.1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 245,000 | | | | | | | 3 | | | | | | | 245,000 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 245,000 | | | | | | | | | 3 | | | | | | 245,000 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | 980,000 | | | | | | | | | |  | | |
| สาธารณสุข | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| **รวม** | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **245,000** | | | | | | | **3** | | | | | | | **245,000** | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **245,000** | | | | | | | | | **3** | | | | | | **245,000** | | | | | | | | | | | **12** | | | | | **980,000** | | | | | | | | | |  | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | **288,000** | | | | | | | **6** | | | | | | | **288,000** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | **288,000** | | | | | | | | | **6** | | | | | | **288,000** | | | | | | | | | | | **24** | | | | | **1,152,000** | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | แบบ ผ.02 | | | | | | |  | | |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | | | **โครงการ** | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | | **หน่วยงานที่** | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | **2562** | | | | | | | **2563** | | | | | | | **2564** | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | | **ขอรับเงิน** | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | **(บาท)** | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | | **อุดหนุน** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | | | ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ | | เพื่อส่งเสริมประเพณีอัน | | | | | | | | | | | | | จัดกิจกรรมแห่งผ้าขึ้นธาตุ | | | | | | | | | | 6,000 | | | | | | | 6,000 | | | | | | | 6,000 | | | | | | | 6,000 | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชน เยาวชน | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | | อำเภอฉวาง | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ | | | | | | | | | | | | | จำนวน 1 ครั้ง | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | ผู้เข้าร่วมกิจ | | | | | | | | รักหวงแหน และ | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | ของท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | กรรม | | | | | | | | ช่วยกันอนุรักษ์ | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | ประเพณีอันดีงามไว้ | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | สืบไป | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 2 | | | | | | ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ | | เพื่อส่งเสริมประเพณีอัน | | | | | | | | | | | | | จัดกิจกรรมประเพณีเทศ | | | | | | | | | | 30,000 | | | | | | | 30,000 | | | | | | | 30,000 | | | | | | | 30,000 | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชน เยาวชน | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | | อำเภอฉวาง | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ | | | | | | | | | | | | | กาลเดือนสิบ | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | ผู้เข้าร่วมกิจ | | | | | | | | รักหวงแหน และ | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | ของท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | กรรม | | | | | | | | ช่วยกันอนุรักษ์ | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | ประเพณีอันดีงามไว้ | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | สืบไป | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 3 | | | | | | จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระ | | เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล | | | | | | | | | | | | | -กิจกรรมทำบุญตักบาตร | | | | | | | | | | 7,000 | | | | | | | 7,000 | | | | | | | 7,000 | | | | | | | 7,000 | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | | ประชาชนได้แสดง | | | | | | | | | | กองการ | | | | | | | อำเภอฉวาง | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง | | อุทิศถวายเป็นราชสักการะ | | | | | | | | | | | | | -ถวายเครื่องราชสักการะฯ | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | ผู้เข้าร่วมกิจ | | | | | | | | ออกถึงความจงรัก | | | | | | | | | | ศึกษา | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ | |  | | | | | | | | | | | | | - พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระ | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | กรรม | | | | | | | | ภักดีต่อสถาบันพระ | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | เกียรติและมหรสพสมโภช | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | มหากษัตริย์ | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 60 | | |
| |  | | --- | | **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์** | | | | | | | | | | | **ปี 2561** | | | | | | | | | | | | **ปี 2562** | | | | | | | | | | | | | | | **ปี 2563** | | | | | | | | | | | | | | **ปี 2564** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม 4 ปี** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | งบประมาณ | | | | | | | | จำนวน | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | จำนวน | | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | จำนวน | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | โครงการ | | | | (บาท) | | | | | | | | โครงการ | | | | | | (บาท) | | | | | | | | | โครงการ | | | | | | | (บาท) | | | | | | | โครงการ | | | | | | | (บาท) | | | | | | | | โครงการ | | | | | (บาท) | | | | | | | | | | |
| 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2,148,000 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 1 | | | | | 2,148,000 | | | | | | | | | | |
| **รวม** | | | | | | | | | | | **1** | | | | **2,148,000** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **1** | | | | | **2,148,000** | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | | | | | | **1** | | | | **2148000** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **1** | | | | | **2,148,000** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | แบบ ผ.03 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการเกษตร | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | | | **โครงการ** | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | **ผลผลิตของโครงการ** | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | **2563** | | | | | **2564** | | | | | | **(KPI)** | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | | | | | | | | **รับผิดชอบ** | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | **(บาท)** | | | | | **(บาท)** | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **หลัก** | | | | | | |  | | |
| 1 | | | | | ปรับปรุงถนนสายสุขาภิบาล 1 | | | | เพื่อให้ประชาชนได้รับ | | | | | | | | | | โดยทำการปูผิวจราจร | | | | | | | | | | 2,148,000 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | | ร้อยละของ | | | | | | | ประชาชนได้รับความ | | | | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | |  | | |
|  | | | | | และถนนสายหน้าสถานีรถไฟ | | | | ความสะดวกและรวดเร็ว | | | | | | | | | | แอสฟัตต์ติกคอนกรีต หนา | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | ประชาชนได้รับ | | | | | | | สะดวกในการใช้เส้น | | | | | | | | | | | ขอสนับสนุน | | | | | | |  | | |
|  | | | | | ทานพอ | | | | ในการใช้เส้นทางสัญจร | | | | | | | | | | 0.05 เมตร | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | ประโยชน์ | | | | | | | ทางสัญจรไป - มา | | | | | | | | | | | งบ อบจ. | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | | ไป - มา | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 62 | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | แบบ ผ.03/1 | | | |  |  | |
| **รายละเอียดโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **ที่** | | | | | | | | | | | **ยุทธศาสตร์** | | | | **ยุทธศาสตร์** | | | | | | | | **ยุทธศาสตร์** | | | | | **แผนงาน** | | | | | | | **โครงการ** | | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ตัวชี้วัด** | | | | | | | **ผลที่คาดว่า** | | | | **หน่วยงาน** |  | |
|  | | | | | | | | | | | **จังหวัด** | | | | **การพัฒนา** | | | | | | | | **(อปท.)** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | **(ผลผลิตของ** | | | | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | **2562** | | | | **2563** | | | | | | **2564** | | | | | **(KPI)** | | | | | | | **จะได้รับ** | | | | **ที่ขอ** |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | **ของอปท.** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | **โครงการ)** | | | | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | **(บาท)** | | | | **(บาท)** | | | | | | **(บาท)** | | | | |  | | | | | | |  | | | | **ประสาน** |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | **ในเขตจังหวัด** | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
| 1 | | | | | | | | | | | ยุทธศาสตร์ | | | | ยุทธศาสตร์ที่ 4 | | | | | | | | ยุทธศาสตร์ | | | | | แผนงานเคหะ | | | | | | | ปรับปรุง | | | | | | | - เพื่อทำให้ | | | | | | | | | ปรับปรุงถนนสายสุขา | | | | | | | | | | | | | 2,148,000 | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | จำนวนประ- | | | | | | | ประชาชนได้ | | | | เทศบาล |  | |
|  | | | | | | | | | | | ด้านการ | | | | การพัฒนาด้าน | | | | | | | | ด้านโครงสร้า | | | | | และชุมชน | | | | | | | ถนนสาย | | | | | | | ประชาชนได้ | | | | | | | | | ภิบาล 1 และถนนสาย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | ชาชนที่ได้รับ | | | | | | | รับความ | | | | ตำบลไม้เรียง |  | |
|  | | | | | | | | | | | เกษตร | | | | โครงสร้างพื้น | | | | | | | | พื้นฐาน | | | | |  | | | | | | | สุขาภิบาล 1 | | | | | | | รับความสะดวก | | | | | | | | | หน้าสถานีรถไฟทานพอ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | ประโชยน์ | | | | | | | สะดวกในการ | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | ฐาน | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | และถนน | | | | | | | และรวดเร็วใน | | | | | | | | | โดยทำการปูผิวจราจร | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | ใช้เส้นทาง | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | สายหน้า | | | | | | | การใช้เส้นทาง | | | | | | | | | แอสฟัลต์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | สัญจรไป - มา | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | สถานีรถไฟ | | | | | | | สัญจร | | | | | | | | | หนา 0.05 เมตร | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | และลดอุบัติ | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | ทานพอ | | | | | | | -เพื่อลดอุบัติ | | | | | | | | | ถนนสายสุขาภิบาล 1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | เหตุจากการ | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | เหตุจากการใช้ | | | | | | | | | ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง9.70 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | ใช้รถใช้ถนน | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | รถใช้ถนน | | | | | | | | | เมตรระยะทางยาว 260 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อย | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | กว่า 2,522.00 ตร.ม. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 8.00 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | เมตร ระยะทางยาว 33 ม. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | 264.00 ตร.ม. และ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | ถนนสายหน้าสถานีรถไฟฯ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | ขนาดกว้าง 6.00 ม.ระยะ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | ทางยาว 479 ม.หรือพื้นที่ | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | รวมไม่น้อยกว่า2,874 ตร.ม. | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | (ลงชื่อ)............................................... เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | (ลงชื่อ)......................................................... ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| (................................................) | | | | | | | | | | | (................................................) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | (.........................................................) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | .............................................................. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | .............................................................................. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
| ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | (ลงชื่อ)................................................... | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | (ลงชื่อ)................................................... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
| (.................................................) | | | | | | | | | | | (...................................................) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | (...................................................) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | ท้องถิ่นอำเภอฉวาง | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | นายอำเภอฉวาง | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
| หมายเหตุ.- 1. ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการในแบบ ผ.03/1 พร้อมลงลายมือชื่อในห้ครบตามแบบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | |
| 2. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ เป็นผู้มีหน้าที่จัดส่งโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือขอหน่วยงานของหน่วยงานของประธานฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |  | |
| |  | | --- | | **บัญชีสรุปโครงการพัฒนา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **บัญชีครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์** | | | | | | | | | | | **ปี 2561** | | | | | | | | | | | | **ปี 2562** | | | | | | | | | | | | | | | | **ปี 2563** | | | | | | | | | | | | | | | **ปี 2564** | | | | | | | | | | | | | | | **รวม 4 ปี** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | จำนวน | | | | | งบประมาณ | | | | | | | จำนวน | | | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | จำนวน | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | จำนวน | | | | | | | งบประมาณ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | โครงการ | | | | | (บาท) | | | | | | | โครงการ | | | | | | | | (บาท) | | | | | | | | โครงการ | | | | | | (บาท) | | | | | | | | | โครงการ | | | | | | | (บาท) | | | | | | | | โครงการ | | | | | | | (บาท) | | | | | | | | |
| 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 500,000 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 1 | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | |
| นันทนาการ | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | | | | | | | | 6 | | | | | 855,000 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 6 | | | | | | | 855,000 | | | | | | | | |
| 3. แผนงานเคหะและชุมชน | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 13,500 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2,505,500 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 4 | | | | | | | 2,519,000 | | | | | | | | |
| 4. แผนงานรักษาความสงบภายใน | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 5,500 | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **รวม** | | | | | | | | | | | **10** | | | | | **1,374,000** | | | | | | | **2** | | | | | | | | **2,505,500** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **4** | | | | | | | **2,519,000** | | | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | | | | | | **10** | | | | | **1,374,000** | | | | | | | **2** | | | | | | | | **2,505,500** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **4.00** | | | | | | | **2,519,000** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | แบบ ผ.08 | | | | | | | | |  | | |
| **บัญชีครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | **แผนงาน** | | | | **หมวด** | | | | | | | | | | **ประเภท** | | | | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **ผลผลิตของครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | **2563** | | | | | | | **2564** | | | | | | | | **รับผิดชอบหลัก** | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 1 | | | แผนงานการศาสนา | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์กีฬา | | | | | | | | | เพื่อให้บริการแก่ | | | | | | | | | | - เครื่องออกกำลังกาย | | | | | | | | | | | 500,000 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | กองการศึกษา | | | | | | | | |  | | |
|  | | | วัฒนธรรมและนันทนาการ | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ประชาชนในการออก | | | | | | | | | | แขนขาลดหน้าท้อง | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | กำลังกาย | | | | | | | | | | - เครื่องออกกำลังกาย | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ข้อเข่า | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องบริหารข้อ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | สะโพกแบบสลับเท้า ซ้าย | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ขวา | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | -เครื่องบริหารไหล่และ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ขาแบบย่ำขึ้นลงสลับ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | แขนขา | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องวิ่งเดินแบบเบา | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | สลับซ้ายขวาแบบติดเบรค | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องนวดหลัดลดหน้า | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ท้อง | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องแก้ปวดข้อเขา | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องยกน้ำหนัก | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องออกกำลังแขน | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ไหล่ หน้า | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องออกกำลังกาย | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | 63 | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | แขนและหน้าท้อง | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | **แผนงาน** | | | | **หมวด** | | | | | | | | | | **ประเภท** | | | | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **ผลผลิตของครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | **2563** | | | | | | | **2564** | | | | | | | | **รับผิดชอบหลัก** | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องบริหารข้อ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | สะโพกแบบเหวี่ยง | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องบริหารข้อเข่า | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | แบบเบาติดเบรก | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | -เครื่องบริหารไหล่ขา | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | สะโพกแบบเบายกไร้ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | สปริง | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องบริหารกล้าม | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | เนื้อหัวไหล่ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - เครื่องซิทอัพหน้าท้อง | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - ลู่วิ่งเอนกประสงค์ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 2 | | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์งานบ้านงาน | | | | | | | | | เพื่ออำนวยความ | | | | | | | | | | ตู้เย็น ขนาด 5 คิว | | | | | | | | | | | 6,000 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | กองคลัง | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | ครัว | | | | | | | | | สะดวกแก่ประชาชน | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ผู้มาใช้บริการ | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 3 | | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | เพื่ออำนวยความ | | | | | | | | | | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน | | | | | | | | | | | 12,000 | | | | | | | | 12,000 | | | | | | | 12,000 | | | | | | | 12,000 | | | | | | | | กองคลัง | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | สะดวกในการจัดเก็บ | | | | | | | | | | จำนวน 2 ตู้ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | เอกสาร | | | | | | | | | | ขนาด 915 w x457D | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | x 1830 H MM | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 4 | | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | เพื่ออำนวยความ | | | | | | | | | | เก้าอี้แถวรอ เปลือกโพลี่ | | | | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | 15,000 | | | | | | | 15,000 | | | | | | | 15,000 | | | | | | | | กองคลัง | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | สะดวกแก่ประชาชน | | | | | | | | | | หุ้มเพาะพิงเองได้ 4 ที่นั่ง | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | ผู้มาใช้บริการ | | | | | | | | | | จำนวน 3 ชุด | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ขนาด 206.5(w) x 43.5 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | (D) x 78(H) ซม. | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | 64 | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| **ที่** | | | **แผนงาน** | | | | **หมวด** | | | | | | | | | | **ประเภท** | | | | | | | | | **วัตถุประสงค์** | | | | | | | | | | **เป้าหมาย** | | | | | | | | | | | **งบประมาณและที่ผ่านมา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **หน่วยงาน** | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | **ผลผลิตของครุภัณฑ์** | | | | | | | | | | | **2561** | | | | | | | | **2562** | | | | | | | **2563** | | | | | | | **2564** | | | | | | | | **รับผิดชอบหลัก** | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | **(บาท)** | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 5 | | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | เพื่ออำนวยความ | | | | | | | | | | เก้าอี้สำนักงาน | | | | | | | | | | | 6,000 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | สำนักปลัดเทศบาล | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | สะดวกในการปฏิบัติ | | | | | | | | | | จำนวน 1 ตัว | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | งาน | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 6 | | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ | | | | | | | | | เพื่ออำนวยความ | | | | | | | | | | รถนั่งส่วนกลาง | | | | | | | | | | | 784,000 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | สำนักปลัดเทศบาล | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | ขนส่ง | | | | | | | | | สะดวกในการปฏิบัติ | | | | | | | | | | รถยนต์นั่ง 4 ประตู | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | งาน | | | | | | | | | | เครื่องยนต์เบนซิน | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | เกิน 1,600 ซึซี | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 7 | | | แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | เพื่ออำนวยความ | | | | | | | | | | เครื่องคอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | 32,000 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | สำนักปลัดเทศบาล | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | สะดวกในการปฏิบัติ | | | | | | | | | | จำนวน 1 ชุด | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | งาน | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 8 | | | แผนงานรักษาความ | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | เพื่ออำนวยความ | | | | | | | | | | ตู้เหล็ก 2 บาน | | | | | | | | | | | 5,500 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | สำนักปลัดเทศบาล | | | | | | | | |  | | |
|  | | | สงบภายใน | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | สะดวกในการปฏิบัติ | | | | | | | | | | จำนวน 1 ตู้ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | งาน | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 9 | | | แผนงานเคหะและชุมชน | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | เพื่ออำนวยความ | | | | | | | | | | - ตู้เหล็ก 2 บาน | | | | | | | | | | | 5,500 | | | | | | | | 5,500 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | สะดวกในการปฏิบัติ | | | | | | | | | | จำนวน 2 ตู้ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | งาน | | | | | | | | | | - โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน | | | | | | | | | | | 8,000 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | จำนวน 1 ชุด | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| 10 | | | แผนงานเคหะและชุมชน | | | | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ | | | | | | | | | | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ | | | | | | | | | เพื่ออำนวยความ | | | | | | | | | | รถกระเช้า | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | 2,500,000 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | กองช่าง | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | ขนส่ง | | | | | | | | | สะดวกในการปฏิบัติ | | | | | | | | | | จำนวน 1 คัน | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | งาน | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
| **รวม** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,374,000 | | | | | | | | 2,532,500 | | | | | | | 27,000 | | | | | | | 27,000 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | 65 | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |