

# ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง

## **เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง**

## **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 ห้วง 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)**

-------------------------------

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ครั้งที่ 1 ห้วง 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 แล้วเสร็จ และได้รายงานผลการติดตามฯ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 ห้วง 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

### ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ชัยศรี มีพัฒน์

(นายชัยศรี มีพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

****

**รายงานการติดตามและประเมินผล**


**การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี**

**(พ.ศ. 2561 – 2564)**

**ครั้งที่ 1**

**ห้วง 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561**

****

**จัดทำโดย**

**คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง**

**เทศบาลตำบลไม้เรียง**

**อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**โทร.0-7567-1263**

Website : [www.mairiang.go.th](http://www.mairiang.go.th)

**คำนำ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาในแต่ละปี มาประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่วางไว้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะนำมาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ

คณะกรรมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทศบาลตำบลไม้เรียง จะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลดังกล่าว ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลไม้เรียง

เมษายน 2561

**สารบัญ**

**เรื่อง**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1**

* ข้อมูลทั่วไป 1
* แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6
* แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 7

**ส่วนที่ 2**

* จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 9
* ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2562 แยกเป็นรายไตรมาส 10
* ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561

(ห้วงเวลา 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 11

**ส่วนที่ 3**

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณปี 2561 12

**ส่วนที่ 4**

รายงานผลการดำเนินงานโครงการปี 2561 14

**ส่วนที่ 5**

ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 16

**ภาคผนวก**


* รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1

#### ส่วนที่ 1

#### ข้อมูลทั่วไป

1. **ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง**
2. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร
   1. ที่ตั้ง



ที่ตั้งเทศบาลตำบลไม้เรียงอยู่ห่างจากอำเภอฉวาง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่

ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ 2.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,730 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนข้างเคียงดังนี้

**ทิศเหนือ** ติดต่อกับหมู่ 5 บ้านปากกะเปียด ตำบลนาเขลียง

**ทิศใต้**  ติดต่อกับหมู่ 7 บ้านหนองมวง ตำบลไม้เรียง

**ทิศตะวันออก** ติดต่อกับแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 บ้านไสโคกเกาะ และหมู่ที่ 3

บ้านท่าแห้ง ตำบลนาแว

**ทิศตะวันตก** ติดต่อกับทางรถไฟและหมู่ที่ 2 บ้านคลองหราด ตำบลไม้เรียง

**2.2 สภาพภูมิประเทศ**

เป็นลักษณะของที่ราบเชิงเขา มีภูเขาอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงของพื้นที่

อยู่ระหว่าง 50-100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีแม่น้ำลำคลองที่สำคัญคือ แม่น้ำตาปีไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล

2

**2.3 ลักษณะของดิน**

บริเวณเทศบาลเป็นดินเนื้อละเอียด มีอินทรีย์วัตถุน้อย เหมาะสำหรับการเพาะปลูก ส่วนบริเวณอื่นเป็นบริเวณที่สูงหรือเนินเขา ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อหยาบ มีอินทรีย์วัตถุน้อยเหมาะสำหรับการปลูกไม้ยืนต้น

**2.4 ลักษณะภูมิอากาศ**

เป็นแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภาคม มี

อากาศร้อนตลอดฤดูและฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – มกราคม

* 1. **ประชากร**

**2.5.1 ด้านจำนวนประชากร**

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีประชากรจำนวน 2,472 คน เป็นชาย จำนวน 1,212 คน

เป็นหญิง จำนวน 1,260 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,227 ครัวเรือน ความหนาแน่นครัวเรือนละ 4 – 5 คน สามารถแยกช่วงอายุได้ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 )

**2.5.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ช่วงอายุ** | **ชาย**  **(คน)** | **หญิง**  **(คน)** | **รวม**  **(คน)** |
| น้อยกว่า 1 ปีเต็ม  1 ปีเต็ม - 6 ปี  7 ปีเต็ม - 12 ปี  13 ปีเต็ม - 17 ปี  18 ปีเต็ม - 25 ปี  26 ปีเต็ม – 60 ปี  มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป | 14  91  101  71  103  619  97 | 11  64  74  62  121  655  136 | 25  155  175  133  224  1274  233 |
| **รวมทั้งหมด** | **1,203** | **1,259** | **2,462** |

**3. วิสัยทัศน์** ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไม้เรียง คือ

“เทศบาลตำบลไม้เรียง เป็นชุมชนเข้มแข็ง และน่าอยู่”

**3.1 พันธกิจ**

1. สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน

1. ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

นันทนาการและการกีฬา

1. ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ความยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
2. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3

1. สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการ

ที่ดีมีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย

**3.2 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคุณภาพ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชน

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
2. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและ

แก้ปัญหาความยากจน

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน,สังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดให้มี

สวัสดิการสังคม

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. มีสภาพแวดล้อมที่ดี
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

**4. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น**

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

แยกได้ 6 ด้าน ดังนี้

1. **นโยบายด้านเศรษฐกิจ**
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มผู้สนใจ โดย

ยึดหลักการหรือแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพ อันที่จะนำไปสู่

รายได้หลักหรือรายได้เสริม

* 1. พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในเขตเทศบาลที่เหมาะสม เพื่อรองรับตลาดที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต

1. **นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนรู้ทุกระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ

โดยยึดหลักผู้เรียนผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสนใจด้านการศึกษา พร้อม

ทั้งยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้กับโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งจะพัฒนาพื้นที่ลานกีฬาของชุมชนให้มีความเหมาะสม

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา โดยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ

สมาชิกในครอบครัว หันมาสนใจศึกษาธรรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม โดยมุ่ง

สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น และเน้นถึงความเป็นไทย

4

1. **นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้

ได้มาตรฐาน และครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาล และมีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นใกล้เคียงอย่างมีคุณภาพ

* 1. พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภคและ

การเกษตรกรรม หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะหรือสถานการณ์ภัยแล้ง อีกทั้งพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อน หรืออกกำลังกายภายในชุมชน

1. **นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**
   1. ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและการสร้างสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

ให้กับประชาชน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อชีวิต พร้อมทั้งการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

* 1. พัฒนา ปรับปรุง รวมทั้งดูแลความสะอาด บริเวณถนน คูระบายน้ำ หรือสวน

สุขภาพชุมชน มิให้เป็นแหล่งสะสมหรือเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมทั้งควบคุมป้องกันมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

* 1. พัฒนา ปรับปรุง ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งส่งเสริม

ให้ประชาชน และชุมชนคัดแยกขยะภายในครัวเรือน โดยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือแปรสภาพให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งดำเนินการรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน

* 1. พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำตาปี บริเวณชุมชนที่ประสบ

ปัญหาการพังทลายของดินริมตลิ่ง ประกอบกับพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

1. **นโยบายด้านสังคม ชุมชน**
   1. สนับสนุน และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

* 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มหรือองค์กรชุมชนให้มีความรู้ ความเข้มแข็งและ

สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนากลุ่มหรือองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

* 1. ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติเหตุโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1. **นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ**
   1. ส่งเสริมและสนับสนุน การเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

* 1. พัฒนา ปรับปรุง อาคารสำนักงาน และบูรณะอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของ

เทศบาลให้มีความทันสมัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น การระวังอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เพื่อให้งานบริการของเทศบาลเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

5

#### แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### **วัตถุประสงค์ของแบบ**

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร

###### **ประโยชน์**

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

**ระยะเวลาในการติดตาม**

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ

**องค์ประกอบของแบบ**

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 18 ข้อ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 12 ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง)

6

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลไม้เรียงโดยตนเอง**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

# ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
|  |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ  พัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   ศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 1. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   ยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| 17. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 18. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | ✓ |  |

7

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)**

**ชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558- 2562) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1.** ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

🗹 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 🗹 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

□ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)**

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณตาม  เทศบัญญัติ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | |
| ดำเนิน  การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน  การ | ยังไม่ได้ดำเนิน  การ | งบปกติ/  เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ |  | ✓ |  | 50,000 |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันลอยกระทง | ✓ |  |  | 130,000 | 8,526 |  |
| 3 | โครงการจัดทำปฏิทินประจำปี | ✓ |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 4 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล |  | ✓ |  | 30,000 |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ แบบฐานราก  GABION ริมฝั่งแม่น้ำตาปี (ชุมชนบ้านหนองหอย |  | ✓ |  | 1,085,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

8

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2561 - มีนาคม 2561 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | งบประมาณตาม  เทศบัญญัติ  (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | |
| ดำเนิน  การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน  การ | ยังไม่ได้ดำเนิน  การ | งบปกติ/  เงินอุดหนุน(บาท) | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 1 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | ✓ |  |  | 5,000 | 1,340 |  |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ |  | ✓ |  | 50,,000 |  |  |
| 3 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา |  | ✓ |  | 30,000 |  |  |
| 4 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | ✓ |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 5 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | ✓ |  |  | 6,000 | 6,000 |  |
| 6 | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน |  | ✓ |  | 100,000 | 7,190 |  |
| 7 | วันเด็กแห่งชาติ | ✓ |  |  | 70,000 | 49,466 |  |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ |  | ✓ |  | 30,000 | 4,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

จากการติดตามรายไตรมาส จำนวน 2 ไตรมาสผลปรากฏว่าไตรมาสที่ 1 มีโครงการที่ดำเนินการ

แล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ ส่วนไตรมาสที่ 2 มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ ได้พบเสนอแนะในส่วนของโครงการลอยกระทงอยากให้การจัดสถานที่ลอยกระทงบริเวณริมแม่น้ำตาปีควรให้มีการนำไม้ไผ่ทำเป็นทางลงสู่แม่น้ำเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาร่วมลอยกระทงได้รับความสะดวกและทำให้กระทงที่ลอยไปแล้วลอยไปตามน้ำกลางแม่น้ำไม่ลอยไปติดตามริมฝั่งแม่น้ำ และในส่วนของโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ซุ้มเทิดพระเกียรติของรัชกาลที่ 10 ตามจุดต่าง ๆ ยังไม่สวยงามไม่เหมาะสม ควรจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมให้แข็งแรง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ส่วนที่ 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| **2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
|  | **ปีที่ 1 2561** | | | | | | **ปีที่ 2 2562** | | | | | | | **ปีที่ 3 2563** | | | | | | | **ปีที 4 2564** | | | | | | **รวม 4 ปี** | | | |  |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | | | **จำนวน** | | | **งบประมาณ** | | | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | | | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | |  |
|  | **โครงการ** | | **โครงการ** | | | **โครงการ** | | **โครงการ** | | **โครงการ** | |  |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 13 | | 25,953,000 | | | | 7 | | | 3,950,000 | | | | 6 | | 3,300,000 | | | | | 6 | | 2,300,000 | | | | 32 | | 35,503,000 | |  |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและ |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| วัฒนธรรม | 19 | | 3,700,000 | | | | 18 | | | 3,600,000 | | | | 18 | | 3,600,000 | | | | | 18 | | 3,600,000 | | | | 73 | | 14,500,000 | |  |
| 3. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและ |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 7 | | 1,410,000 | | | | 7 | | | 1,410,000 | | | | 7 | | 1,410,000 | | | | | 7 | | 1,410,000 | | | | 28 | | 5,640,000 | |  |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ | 7 | | 315,000 | | | | 6 | | | 235,000 | | | | 5 | | 215,000 | | | | | 5 | | 215,000 | | | | 23 | | 980,000 | |  |
| 5. ด้านสังคมชุมชน | 12 | | 4,600,000 | | | | 12 | | | 4,600,000 | | | | 10 | | 4,000,000 | | | | | 10 | | 4,000,000 | | | | 44 | | 17,200,000 | |  |
| 6. ด้านการสร้างธรรมาภิบาลการ |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 8 | | 1,130,000 | | | | 8 | | | 460,000 | | | | 8 | | 360,000 | | | | | 8 | | 260,000 | | | | 8 | | 2,210,000 | |  |
| **รวม** | **66** | | **37,108,000** | | | | **58** | | | **14,255,000** | | | | **54** | | **12,885,000** | | | | | **54** | | **11,785,000** | | | | **208** | | **76,033,000** | |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  |
| **2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 แยกเป็นรายไตรมาส** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | | |
| **ยุทธศาสตร์** | | **ไตรมาสที่ 1** | | | | | | **ไตรมาสที่ 2** | | | | | **ไตรมาสที่ 3** | | | | | **ไตรมาสที่ 4** | | | | | | **รวม** | | | | | |
| **( ต.ค. 60 - ธ.ค. 60)** | | | | | | **( ม.ค. 61 - มี.ค. 61)** | | | | | **(เม.ย. 61 - มิ.ย. 61)** | | | | | **( ก.ค. 61 - ก.ย. 61)** | | | | | |  | | | | | |
| **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | | | **จำนวน** | | | **งบประมาณ** | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | | | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | | | |
| **โครงการ** | | **โครงการ** | | | **โครงการ** | | **โครงการ** | | **โครงการ** | |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | 0 | | - | | | | 0 | | | - | | 0 | | - | | | 0 | | - | | | | 0 | | - | | | |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | | 2 | | 38,526 | | | | 2 | | | 50,816 | | 0 | | - | | | 0 | | - | | | | 4 | | 89,342 | | | |
| 3. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการ | | 0 | | - | | | | 0 | | | - | | 0 | | - | | | 0 | | - | | | | 0 | | - | | | |
| ทรัพยากรธรรมชาติ | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | | |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ | | 0 | | - | | | | 0 | | | - | | 0 | | - | | | 0 | | - | | | | 0 | | - | | | |
| 5. ด้านสังคมชุมชน | | 0 | | - | | | | 1 | | | 30,000 | | 0 | | - | | | 0 | | - | | | | 1 | | 30,000 | | | |
| 6. ด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร | | 0 | | - | | | | 1 | | | 6,000.00 | | 0 | | - | | | 0 | | - | | | | 1 | | 6,000 | | | |
| จัดการ | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | | |
| **รวม** | | **2** | | **38,526** | | | | **4** | | | **30,000** | | **0** | | **-** | | | **0** | | **-** | | | | **6** | | **68,526** | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | |  | | | |
| **2.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2561 (ห้วง 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  |
|  | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| **ยุทธศาสตร์** | | | | | **จำนวนโครงการ** | | | | **จำนวนโครงการที่** | | | | | | **จำนวนโครงการที่** | | | | **จำนวนโครงการ** | | | | | | **จำนวนโครงการ** | | |
| **ที่เสร็จ** | | | | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | | | | | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | | | **ที่มีการเพิ่มเติม** | | | | | | **ตามแผนพัฒนา** | | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | | | **จำนวน** | | | **ร้อยละ** | | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** | | **จำนวน** | | | **ร้อยละ** | | | **จำนวน** | | **ร้อยละ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | 0 | - | | | 0 | | | - | | | 32 | | 100.00 | | 0 | | | - | | | 32 | | 100 |
| 2. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | | | | | 3 | 4.11 | | | 3 | | | 4.11 | | | 67 | | 91.78 | | 0 | | | - | | | 73 | | 100 |
| 3. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการ | | | | | 0 | - | | | 1 | | | 3.57 | | | 27 | | 96.43 | | 0 | | | - | | | 28 | | 100 |
| ทรัพยากรธรรมชาติ | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| 4. ด้านเศรษฐกิจ | | | | | 0 | - | | | 1 | | | 4.35 | | | 22 | | 95.65 | | 0 | | | - | | | 23 | | 100 |
| 5. ด้านสังคมชุมชน | | | | | 1 | 2.27 | | | 0 | | | - | | | 43 | | 97.73 | | 0 | | | - | | | 44 | | 100 |
| 6. ด้านการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารกิจการ | | | | | 2 | 25.00 | | | 2 | | | 25.00 | | | 4 | | 50.00 | | 0 | | | - | | | 8 | | 100 |
| บ้านเมืองที่ดี | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| **รวม** | | | | | **6** | **2.88** | | | **7** | | | **3.37** | | | **195** | | **93.75** | | **0** | | | **-** | | | **208** | | **100** |
|  | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |

**ส่วนที่ 3**

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561 เทศบาลตำบลไม้เรียง**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **เทศบาลตำบลไม้เรียง** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** | **แหล่งที่มา** | **งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | | **ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม** | | | | | 1. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 70,000.00 | | 2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแหงชาติ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 30,000.00 | | 3. กิจกรรมชักพระ | ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กองส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, สำนักการศึกษา |  | 10,000.00 | | 4. จัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 50,000.00 | | 5. จัดงานวันท้องถิ่นไทย | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 5,000.00 | | 6. สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง "ทานพอ" | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 130,000.00 | | **ด้านเศรษฐกิจ** | | | | | 7. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ส่วนการคลัง, กองคลัง, สำนักคลัง |  | 100,000.00 | | **ด้านสังคมชุมชน**  13 | | | | | 8. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 | | **ด้านการสร้างธรรมภิล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | 9. จัดทำปฏิทินประจำปี | สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต. |  | 30,000.00 | | **รวม** | | | **455,000.00** | |
| ข้อมูล ณ 23/04/2561 |

14

**ส่วนที่ 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2561 เทศบาลตำบลไม้เรียง**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **เทศบาลตำบลไม้เรียง ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช** | | | | | | | **ชื่อโครงการ** | **เปอร์เซ็นต์ การดำเนินการ** | **ชื่อคู่สัญญา** | **ระยะเวลา การดำเนินการ (วัน)** | **วงเงินตามสัญญา (บาท)** | **เบิกจ่าย (บาท)** | | **ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม** | | | | | | | 1. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 100 | 52/61 | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 | |  |  | 55/61 | 3 | 15,000.00 | 15,000.00 | |  |  | 54/61 | 1 | 6,515.00 | 6,515.00 | |  |  | 44/61 | 1 | 975.00 | 975.00 | |  |  | 53/61 | 1 | 12,476.20 | 12,476.20 | | 2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแหงชาติ | 100 | 100/61 | 4 | 4,500.00 | 4,500.00 | | 3. จัดกิจกรรมเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ | 100 | 10/61 | 1 | 2,000.00 | 2,000.00 | |  |  | 13/61 | 1 | 1,320.00 | 1,320.00 | |  |  | 34/61 | 1 | 4,600.00 | 4,600.00 | |  |  | 49/61 | 1 | 5,200.00 | 5,200.00 | | 4. จัดงานวันท้องถิ่นไทย | 100 | 93/61 | 1 | 1,340.00 | 1,340.00 | | 5. สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง "ทานพอ" | 100 | 8/61 | 1 | 679.00 | 679.00 | |  |  | 22/61 | 1 | 800.00 | 800.00 | |  |  | 21/61 | 1 | 1,047.00 | 1,047.00 | |  |  | 20/61 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | | **ด้านเศรษฐกิจ**  15 | | | | | | | 6. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100 | สำนักงานที่ดิน | 1 | 7,190.00 | 7,190.00 | | **ด้านสังคมชุมชน** | | | | | | | 7. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 100 | คณะวิทยากรครูตำรวจ | 1 | 30,000.00 | 30,000.00 | | **ด้านการสร้างธรรมภิล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** | | | | | | | 8. จัดทำปฏิทินประจำปี | 100 | 35/61 | 9 | 30,000.00 | 30,000.00 | | **รวม** | | | | **144,142.20** | **144,142.20** | |
| ข้อมูล ณ 23/04/2561 |

**ส่วนที่ 5**

16

**ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**1. ปัญหาและอุปสรรค**

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ของเทศบาลตำบลไม้เรียงมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้

* 1. งบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินตามแผนพัฒนา มีไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนิน

โครงการทั้งหมดให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้

* 1. การให้ความรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่นกับประชาชน เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการพัฒนา

ตามแผนที่วางไว้ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น มีน้อย

* 1. ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในการจัดทำแผนแต่ละปีจะมีโครงการมากซึ่งในความเป็น

จริงแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินการทั้งหมดได้ เนื่องจากมีปัญหาของงบประมาณที่มีจำกัด

จึงควรจะเลือกโครงการที่จะเป็นไปได้ในแต่ละปีบรรจุลงในแผนพัฒนาสี่ปี

1.4 งบประมาณที่ได้ดำเนินการมักจะเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานสาเหตุที่ค้นพบมาจาก

การเสนอโครงการของชุมชน ซึ่งจะให้ความสำคัญของยุทธศาสตร์อื่นน้อยมาก

**2. ข้อเสนอแนะ**

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการประเมินตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในภาพรวม ซึ่งสามารถวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการดำเนินการโครงการต่างๆ สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้บางส่วน ด้วยข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อจำกัดด้านงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบ อำนาจหน้าที่และภารกิจจะเห็นได้ว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในหลายๆ ด้าน ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาที่กำหนด ซึ่งในโอกาสต่อไป การขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆ ยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประสิทธิผลและการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและประชาชนต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง ขอสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง ดังนี้

2.1 ยังมีความล่าช้าจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2.2 ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่ก่อนดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทราบอย่าง

ต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งร่วมตรวจสอบโครงการให้เกิดความ

โปร่งใสทุกโครงการ

2.3 ให้เน้นความมีส่วนร่วมจากประชาชนในการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆ มากขึ้น

2.4 ในการดำเนินการจัดทำแผนเกี่ยวกับการประชาคมควรที่จะชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจกันถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯและให้มีการบูรณาการกับการจัดทำแผนชุมให้มากขึ้น

2.5 เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตำบลไม้เรียงมีจำกัด ซึ่งควรให้มีการจัดทำลำดับโครงการให้เหมาะสมตามความจำเป็น ไม่ควรเสนอโครงการมากจนเกินไปจนไม่สามารถกระทำได้หมด เมื่อโครงการมากจนเกินไปแต่นำมาดำเนินการจริงได้น้อยจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพน้อย

2.6 ควรให้ทุกฝ่ายๆ ได้มีการร่วมมือในการจัดทำแผนฯ กันอย่างจริงจัง เพื่อจะได้รู้ถึงโครงการที่ต้องการกันอย่างแท้จริง และได้ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย